新疆维吾尔自治区土壤污染防治资金

转移支付2023年度绩效自评报告

项目名称： 土壤污染防治资金

实施单位： 自治区生态环境厅机关

阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局

吐鲁番市高昌区人民政府

吐鲁番市恒泽煤化有限公司

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：高杰

填报时间：2024年3月12日

新疆维吾尔自治区土壤污染防治资金转移支付2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区生态环境厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2023年度土壤污染防治专项绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）中央下达土壤污染防治专项转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况。

2023年度，财政部下达我区土壤污染防治项目资金5320万元，用于全区土壤污染防治工作。

2022年11月4日，财政部《关于提前下达2023年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕118号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金4579万元。

2023年6月15日，财政部《关于下达2023年度中央土壤污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕67号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金741万元。

2.下达绩效目标情况。

财政部随文下达区域绩效目标具体为：

2023年土壤污染防治资金区域绩效目标表

| 专项名称 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 资金情况(万元) |  | 年度金额： |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 5320 |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |
| 年度总体目标 | 1、组织开展自治区部分土壤污染重点监管单位周边监测，查清重点监管单位周边土壤 .地下水、地表水(底泥)等要素环境状况； 2、整治富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源，逐步消除存量； 3、开展吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造，从源头防控污染物进入土壤环境； 4、有效识别吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤中的污染因子种类、污染面积和深度，以及可能对周边造成的污染风险。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施土壤污染源头防控绿色化改造项目数量(个) | ≥1 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测覆盖企业数(家) | ≥179 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测样品数(个) | ≥1530 |
|  |  |  | 整治渣堆(个) | ≥8 |
|  |  |  | 整治渣堆面积(公顷) | ≥26 |
|  |  | 质量指标 | 建设用地风险管控或修复项目效果评估通过率 | 100% |
|  |  |  | 《黄金行业氰渣污染控制技术规范》(HJ943-2018)符合率 | 100% |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 | ≥20% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 | 基本消除 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

## （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况。

2023年度，自治区分解下达中央土壤污染防治资金共计6580.17万元，其中中央资金5320万元，地方配套资金1260.17万元。

2022年11月30日，自治区《关于提前下达2023年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕118号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金5482.28万元，其中中央资金4579万元，地方配套资金903.28万元。

2023年7月24日，《关于下达2023年度中央土壤污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕67号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金1097.89万元，其中中央资金741万元，地方配套资金356.89万元。

项目库择优安排原则，用于全区土壤污染防治工作，资金30日内分解下达到地州，资金分配情况如下：

提前下达2023年中央土壤污染防治资金预算表

单位：万元

| 序号 | 项目承担单位 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  | 4579 |
| 一 | 自治区 生态环 境厅机 关 | 自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目 | 根据全区重点行业企业用地污染状况调查、重点监 管单位隐患排查、自行监测和历史调查监测等成果，本项目工作范围为全区2022年度纳入土壤污染 重点监管单位名录企业，共385家，分布在全区14个地(州、市),共布设土壤监测点位2428个，地下水监测点位648个，结合全区各重点监管单位实际情况，分批逐步开展全区重点监管单位周边土壤环境监测调查工作，旨在查清全区重点监管单位对其周边土壤环境潜在影响，掌握重点监管单位周边土壤环境质量变化趋势，为科学评估土壤环境质量变化和风险管控效果提供数据支撑，为土壤环境执法和风险预警提供科学依据。项目总投资7532.75万元， 其中申请中央资金6779.47万元。此次拟安排中央土 壤污染防治资金3088万元，用于开展第一批次工作任务，实施179家重点监管单位周边监测与调查，涉及7个地州市。 | 3088 |
| 二 | 阿勒泰地区生态环境局富蕴 县分局 | 富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目 | 整治8个渣堆，整治渣堆面积不少于26.2hm²。 | 1491 |

申请下达2023年中央土壤污染防治资金预算(第二批)分配明细表

单位：万元

| 序号 | 地州 | 项目承担单位 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  | 741 |
| 1 | 自治区 生态环 境厅 | 合 计 |  |  | 85 |
|  |  | 自治区生态环境厅机关 | 自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目(二期) | 组织开展新疆维吾尔自治区3家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测(二期),查清重点监管单位周边土壤、地下水、地表水 (底泥)等要素环境状况。 | 85 |
| 2 | 吐鲁番 地区 | 合 计 |  |  | 656 |
|  |  | 吐鲁番市高昌区人民政府 | 吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤污染状况调查及风险评估项目 | 委托技术单位对本项目土壤中的污染因子种类、污染面积和深度，以及可能对周边造成的污染风险开展调查，完成地块场地调查报告和风险评估报告的编制。 | 530 |
|  |  | 吐鲁番市恒泽煤化有限公司 | 吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造项目 | 建设沥青装车台地面环场截污沟150m及废水收集池1座，建设焦粉存放区环场截污沟500m 及废水收集池1座，修复破损地面5000m²、焦油加工循环水池池壁50m²,安装氨气泄漏检 测报警装置24套、安装油品装车系统安装溢流保护装置4套，检查液体存储池防渗14处、 检查管道接口泵体进出口泄露情况320处，更换炼焦化产区域腐蚀管道接口10处。 | 126 |

2.自治区分解下达绩效目标情况如下：

根据《关于提前下达2023年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕118号）中随文下达的绩效目标表。

提前下达2023年中央土壤污染防治专项资金区域绩效目标表

| 专项名称 | 土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 资金情况(万元) | 年度金额 |  | 5482.28 |  |  |
|  | 其中:中央补助 |  | 4579 |  |  |
|  | 地方资金 |  | 903.28 |  |  |
| 年度总体目标 | 1.组织开展自治区部分土壤污染重点监管单位周边监测，查清重点监管单位周边土壤、地下水、地表水(底泥) 等要素环境状况； 2.整治富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源，逐步消除存量。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目(第一批次)实施方案 | 1份 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)监测方案 | ≥179家 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)需要采集 、分析测试的样品数 | ≥1530个 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)成果报告 | 1份 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)质控报告 | 2份 |
|  |  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)数据库 | 1套 |
|  |  |  |  | 整治渣堆(个) | 8个 |
|  |  |  |  | 整治渣堆面积(hm²) | 26.2hm² |
|  |  |  |  | 项目执行报告(份) | 1 |
|  |  | 质量指标 |  | 符合国家关于土壤重点监管单位周边土壤监测技术要求 | ≥90% |
|  |  |  |  | 《黄金行业氰渣污染控制技术规范》(HJ943-2018)符合率 | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 | 自合同签订后1年内完成 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 |  | 掌握重点监管单位周边分布及其土壤环境风险情况 | 长期 |
|  |  |  |  | 矿区生态环境 | 有效改善 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 土壤环境质量 | 持续向好 |
|  |  |  |  | 额尔齐斯河流域水质风险 | 显著降低 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ≥90% |

提前下达2023年中央土壤污染防治资金绩效目标明细表

| 专项名称 |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 项目承担单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 |  |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度金额： | 3841.28 |  |
|  |  | 其中：中央补 助 | 3088 |  |
|  |  | 地方资金 | 753.28 |  |
| 年度总体目标 | 组织开展新疆维吾尔自治区179家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测(一期),查清重点监管单位 周边土壤、地下水、地表水(底泥)等要素环境状况。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目(第一批次)实施方案 | 1份 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)监测方案 | ≥179家 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)需要采集、分析测试的样品数 | ≥1530个 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)成果报告 | 1份 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)质控报告 | 2份 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第一批次)数据库 | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 符合国家关于土壤重点监管单位周边土壤监测技术要求 | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 自合同签订后1年内完成 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 掌握重点监管单位周边分布及其土壤环境风险情况 | 长期 |
|  |  | 可持续影响指标 | 土壤环境质量 | 持续向好 |
|  | 满意度指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

提前下达2023年中央土壤污染防治资金绩效目标明细表

| 专项名称 |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区 财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 阿勒泰地区财政局 | 地方主管部门 | 阿勒泰地区生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局 |  |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度金额： | 1641 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1491 |  |
|  |  | 地方资金 | 150 |  |
| 年度总体目标 | 治理富蕴县萨尔布拉克金矿无主渣堆砷等重金属历史遗留土壤污染问题，有效降低额尔齐斯河水质污染风险隐患。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 整治渣堆(个) | 8个 |
|  |  |  | 整治渣堆面积(hm²) | 26.2hm² |
|  |  |  | 项目执行报告(份) | 1 |
|  |  | 质量指标 | 《黄金行业氰渣污染控制技术规范 》(HJ943-2018)符合率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年10月 |
|  |  |  | 项目完工率 | 100% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 矿区生态环境 | 有效改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 额尔齐斯河流域水质风险 | 显著降低 |
|  | 满意度指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

根据《关于下达2023年度中央土壤污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕67号）中随文下达的绩效目标表。

2023年土壤污染防治专项资金(第二批)区域绩效目标申报表

| 专项名称 | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额： |  |  | 1097.89 |  |  |
|  | 其中；中央补助 |  |  | 741 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  | 356.89 |  |  |
| 年度总体目标 | 1、组织开展自治区部分土壤污染重点监管单位周边监测，查清重点监管单位周边土壤、地下水、地表水(底泥) 等要素环境状况； 2、整治富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源，逐步消除存量； 3、开展吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造，从源头防控污染物进入土壤环境； 4、有效识别吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤中的污染因子种类、污染面积和深度，以及可能对周边造成的污染风险。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施土壤污染源头防控绿色化改造项目数量(个) |  |  | ≥1 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测覆盖企业数(家) |  |  | ≥179 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测样品数(个) |  |  | ≥1530 |
|  |  |  | 整治渣堆(个) |  |  | ≥8 |
|  |  |  | 整治渣堆面积(公顷) |  |  | ≥26 |
|  |  | 质量指标 | 建设用地风险管控或修复项目效果评估通过率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 《黄金行业氰渣污染控制技术规范》(HJ943-2018)符 合率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | ≥20% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 |  |  | 基本消除 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年土壤污染防治专项资金(第二批)区域绩效目标分解表

| 专项名称 |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目(二期) |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 项目承担单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 |  |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度金额： | 85 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 85 |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |
| 年度总体目标 | 组织开展新疆维吾尔自治区3家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测(二期),查清土壤污染重点监管单位周边 土壤、地下水、地表水(底泥)等要素环境状况。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目(第二批次)实施方案 | 1份 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第二批次)监测方案 | ≥3家 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第二批次)需要采集、分析测试的样品数 | ≥33个 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第二批次)成果报告 | 1份 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第二批次)质控报告 | 2份 |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测项目(第二批次)数据库 | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 符合国家关于土壤重点监管单位周边土壤监测技术要求 | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 自合同签订后1年内完成 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 掌握重点监管单位周边分布及其土壤环境风险情况 | 长期 |
|  |  | 可持续影响指标 | 土壤环境质量 | 持续向好 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

2023年土壤污染防治专项资金(第二批)区域绩效目标分解表

| 专项名称 |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤污染状况调查及风险评估项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 吐鲁番市财政局 |  | 地方主管部门 | 吐鲁番市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 吐鲁番市高昌区人民政府 |  |  |  |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度金额： |  | 591.63 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 530 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 61.63 |  |  |
| 年度总体目标 | 有效识别本项目土壤中的污染因子种类、污染面积和深度，以及可能对周边造成的污染风险，完成本项目地块土壤污染状况调查报告和风险评估报告的编制。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地块调查和评估面积 |  |  | 144375m2 |
|  |  |  | 地块布点采样方案编制 |  |  | ≥1个 |
|  |  |  | 完成地块土壤污染状况调查报告编制 |  |  | 1个 |
|  |  |  | 完成地块风险评估报告的编制 |  |  | 1个 |
|  |  |  | 完成地块管控或修复实施方案的编制 |  |  | 1个 |
|  |  | 质量指标 | 报告评审通过率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 为土壤环境质量保护提供有效支撑 |  |  | 有所提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障地块土壤安全 |  |  | 达到 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门对项目满意度 |  |  | ≥90% |

2023年土壤污染防治专项资金(第二批)区域绩效目标分解表

| 专项名称 |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 吐鲁番市财政局 |  | 地方主管部门 | 吐鲁番市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 吐鲁番市恒泽煤化有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度金额： |  | 421.26 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 126 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 295.26 |  |  |
| 年度总体目标 | (1)建设沥青装车台地面环场截污沟150m及废水收集池1座，建设焦粉存放区环场截污沟500m及废水收集池1座，修复破损地面5000m2、焦油加工循环水池池壁50m2,防止污染物在发生渗漏、流失、扬散的情况下进入土壤环境。 (2)安装氨气泄漏检测报警装置4套、安装油品装车系统安装溢流保护装置4套，检查液体存储池防渗14处、检查管道接口泵体进出口泄露情况8500处，更换炼焦化产区域腐蚀管道接口10处，对污水井、化粪池、应急事故池池体 进行防渗检查，定期开展泄漏检测与修复，实现提前预警、及时发现、妥善处置各类泄漏和渗漏事故，有效防污染物进入土壤环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修复储罐区、主装置区地面 |  |  | 5000平方米 |
|  |  |  | 检查管道接口泵体进出口泄露 |  |  | ≥8500处 |
|  |  |  | 安装氨气泄漏检测报警装置 |  |  | ≥4套 |
|  |  |  | 在油品装车系统安装溢流保护装置 |  |  | 4套 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成验收时间 |  |  | 2023年12月 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 源头预防土壤污染风险 |  |  | 达到 |
|  |  | 可持续影响指标 | 土壤环境质量 |  |  | 持续向好 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地环保监管部门满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 当地群众满意度 |  |  | ≥90% |

# 二、绩效情况分析

## （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2023年度下达我区土壤污染防治资金中央资金5320万元，地方资金1260.17万元，共计资金为6580.17万元，资金到位6580.17万元，到位率100%。其中，2022年11月中央提前下达新疆土壤污染防治资金4579万元，地方配套资金903.28万元；2023年7月中央下达新疆土壤污染防治资金（第二批）741万元，地方配套资金356.89万元。

2.项目资金执行情况分析。

2023年度用于土壤污染防治的资金总计6580.17万元，共计执行4190.56万元，执行率63.68%。其中，中央资金预算数5320万元，全年执行数2982.995万元，执行率56.07%；地方资金预算数1260.17万元，全年执行数 1207.56万元，执行率95.83% ,具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 中央资金（万元） | 中央资金执行金额（万元） | 中央资金执行率（%） | 地方资金（万元） | 地方资金执行金额（万元） | 地方资金执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 | 3088 | 1905.42 | 61.70% | 753.28 | 853.28 | 113.28% |
| 2 | 富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（五期） | 阿勒泰地区生态环境局富蕴 县分局 | 1491 | 951.575 | 63.82% | 150 | 0 | 0% |
| 3 | 自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目（二期) | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 | 85 | 0 | 0% | / | / | / |
| 4 | 吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤污染状况调查及风险评估项目 | 吐鲁番市高昌区人民政府 | 530 | 0 | 0% | 61.63 | 59.02 | 95.77% |
| 5 | 吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造项目 | 吐鲁番市恒泽煤化有限公司 | 126 | 126 | 100% | 295.26 | 295.26 | 100% |
| 合计 |  |  | 5320 | 2982.995 | 56.07% | 1260.17 | 1207.56 | 95.83% |

## （二）项目资金管理情况分析

严格按照《土壤污染防治资金管理办法》《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备库制度的通知》《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》要求择优在土壤污染防治项目储备库中选择项目并安排资金。2023年5月、8月对土壤污染防治资金项目进行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，通过向地州政府下达督办文件和现场实地督导等方式，督促项目实施和预算执行。按季调度土壤污染防治资金执行和项目进展情况，组织各地、州、市生态环境局和项目实施单位进行自查。

1.资金分配科学性。

一是突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及生态环境部关于生态环境保护工作决策部署，围绕土壤污染防治重点目标任务，择优在中央土壤污染防治项目储备库中选择支持项目。二是强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，更好体现支持的必要性和突出效果。

2.资金下达及时性。

2022年11月4日，财政部《关于提前下达2023年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕118号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金4579万元；2023年6月15日，财政部《关于下达2023年度中央土壤污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕67号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金741万元。

2022年11月30日，自治区《关于提前下达2023年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕118号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金5482.28万元，其中中央资金4579万元，地方配套资金903.28万元；2023年7月24日，《关于下达2023年度中央土壤污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕67号）下达新疆2023年土壤污染防治项目资金1097.89万元，其中中央资金741万元，地方配套资金356.89万元。自治区财政厅在接到水污染防治专项资金后限定时间内正式分解下达，资金下达及时。

3.资金拨付合规性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件拨付资金，严格按照财务管理制度的要求支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据项目推进进度提出支付申请，审核后予以拨付，做到专款专用，封闭运行。

4.资金使用规范性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件使用资金，无超标列支相关费用、专款专用、不存在截留、挤占、挪用序列支出等情况，票据合法合规并及时归档，在各级审计和财政监督中未发现问题。

5.资金执行准确性。

根据《行政单位财务规则》（财政部令第113号）等文件执行资金，按照中央下达和地方各级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行合规。

6.预算绩效管理情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，自治区生态环境厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做到绩效监控，预算执行完成后做好绩效评价，充分提高财政资金使用效益，资金安全规范使用，年度绩效目标如期实现。

7.支出责任履行情况。

所有资金均由承担单位合规支出，要求项目承担单位在资金拨付、监管等方面严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，支出责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.总体目标分析。

自治区完成组织开展自治区部分土壤污染重点监管单位周边监测，查清重点监管单位周边土壤，地下水、地表水(底泥)等要素环境状况；初步完成整治富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源，逐步消除存量；逐步开展吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造，从源头防控污染物进入土壤环境；有效识别吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤中的污染因子种类、污染面积和深度，以及可能对周边造成的污染风险。2023年度，自治区土壤环境质量总体保持稳定，未发生土壤污染方面的事件。

2.单位目标分析。

（1）截止到2023年12月31日，《自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目》完成了200家企业周边现场踏勘、人员访谈以及资料收集与整理工作；完成200家企业监测方案编制并组织了专家评审；完成了200家企业土壤样品采集（1927个），86个地下水监测井建设、139个地下水样品采集，采集22个地表水和底泥样品；完成了200家企业所有样品检测。

（2）《富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（五期）》完成渣堆整治8个，整治渣堆面积整治面积区块一 4331.69 平方米，区块二43905.82平方米，区块三22257.92平方米，区块四19505.09平方米，合计9公顷。

（3）《自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目》正在签订合同阶段，未到监控节点。

（4）《吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤污染状况调查及风险评估项目》初期调查已完成，进入详细调查阶段，2023年12月31日完成详细布点采样方案编制、采样工作144375平方米，布设土壤采样点244个，采集土壤样品1504个，布设10个残余废弃物采样点位，采集残余废弃物样品20个。

（5）《吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造项目》累计修复储罐区、主装置区地面面积总计约33320平方米；泄漏检测与修复工作委托河南瑞蓝环保科技有限公司，检测点位总计9141个点位，其中动密封点64个，静密封点9077个；泄漏点位37处，修复37处，修复率100%，并出具了报告；氨气检测装置和防溢流保护装置进行定点安装企业自行采购，在焦化项目化产车间的蒸氨工段合规设置氨气泄漏检测探头1套，在循环氨水泵房合规设置氨气泄漏检测探头2套，在蒸氨工段加设一氧化碳泄漏检测探头1套，在粗苯装车栈台、焦油装车栈台和焦油项目的成品装车栈台三个区域安装了防溢流保护装置4套，全部工程于2023年8月底完工。

## （四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达实施土壤污染源头防控绿色化改造项目数量(个)目标，指标值为≥1，我区实际完成1份，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达土壤污染重点监管单位周边监测覆盖企业数(家)目标，指标值为≥179，我区实际完成200家，完成率111.73%、偏差率11.73%。

c.财政部随文下达土壤污染重点监管单位周边监测样品数(个)目标，指标值为≥1530，我区实际完成1927个，完成率125.95%、偏差率25.95%。

d.财政部随文下达整治渣堆(个)目标，指标值为≥8，我区实际完成8个，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达整治渣堆面积(公顷)目标，指标值为≥26，我区实际完成9公顷，完成率34.62%，偏差率65.38%。未完成原因是绩效指标值前期设置错误，实际只能完成9公顷。

（2）质量指标

a.财政部随文下达建设用地风险管控或修复项目效果评估通过率目标，指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达《黄金行业氰渣污染控制技术规范》(HJ943-2018)符合率目标，指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.财政部随文下达项目验收合格率目标，指标值为100%，我区实际完成20%，完成率20%，偏差率80%，未完成原因是还剩四个项目暂未开始竣工验收工作。

（3）时效指标

a.财政部随文下达项目开工率目标，指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达项目完工率目标，指标值为≥20%，我区实际完成20%，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

- 2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。

（3）生态效益指标

a.财政部随文下达土壤污染风险隐患目标，指标值为基本消除，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）可持续影响指标

财政部随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3、满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达服务对象满意度目标，指标值为≥90%，我区实际完成94%，完成率104%，偏差率4%。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

1.未完成的数量指标。

a.财政部随文下达整治渣堆面积(公顷)目标，指标值为≥26公顷，我区实际完成9公顷，完成率34.62%，偏差率65.38%。原因是绩效指标值前期设置错误，实际只能完成9公顷，下一步建立初期绩效申报审核机制，举一反三。

2.未完成的质量指标。

a.财政部随文下达项目验收合格率目标，指标值为100%，我区实际完成20%，完成率20%，偏差率80%，未完成原因是还剩四个项目暂未开始竣工验收工作，下一步督促项目实施单位尽快完成预设目标。

## （二）下一步改进措施

1.在项目实施和预算执行方面，由于部分项目前期工作准备工作不充分，加之项目立项审批、政府采购、招投标等周期较长，导致预算执行率不高，下一步将合法合规加快推进项目实施，按照合同支付资金，提高预算执行率，实现项目预算绩效目标。

# 2.项目工作人员对绩效监控工作要求和目标理解不深，具体实施等方面还存在理解不到位的情况，下一步将严格遵守设定的绩效目标，对工作任务进行了细化分解，提出具体的工作质量和进度要求，形成目标分解和责任落实体系，将绩效目标分解到相关责任人，保证目标责任落实。定期开展预算资金绩效自评工作，定期对单位预算资金绩效情况进行评价、分析、动态监控，发现问题及时整改。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

### 1.按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度中央土壤污染防治专项资金绩效自评价得分为90.3分，其中：预算执行6.3分、产出指标44分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.在绩效自评中发现：项目前期评估中考虑问题不全面，目标值设置数据中存在偏差；提前下达资金涉及项目实施进度偏慢，导致竣工验收时间延长，第二批下达资金，由于招投标周期较长，资金执行不理想。针对问题，提出以下改进措施：一是加强项目前期方案和现场调研优化工作，做到数据不遗漏，偏差小，做到预算合理，落地性强，避免后期实施变更。二是在预算管理方面自治区生态环境厅将加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。三是在项目管理方面加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升项目管理水平。四是在预算执行方面，发挥项目主管部门监督作用，加强对项目实施责任单位的指导督促，保障项目按序时进度实施。

3.评价结果将在自治区生态环境厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

# 五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

# 六、附件

### 土壤污染防治专项转移支付区域绩效目标自评表

新疆维吾尔自治区土壤污染防治专项转移支付区域绩效目标自评表

### （2023年度）

| 转移支付（项目）名称 |  | 中央土壤污染防治专项资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区生态环境厅 | 资金使用单位 |  |  | 各地州生态环境局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 6580.17 |  | 4190.56 | 63.68% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5320 |  | 2982.995 | 56.07% |  |
|  |  | 地方资金 | 1260.17 |  | 1207.56 | 95.83% |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 项目资金分配科学，地块调查及风险评估分配3703万元，占总资金额度69.6%，土壤污染源头防控分配1617万元，占总资金额度30.4%。 |  |  | / |  |
|  |  | 下达及时性 | 项目资金下达及时，2023年7月下达。 |  |  | / |  |
|  |  | 拨付合规性 | 所有项目资金拨付合规。 |  |  | / |  |
|  |  | 使用规范性 | 资金均按照相应分类科目使用。 |  |  | / |  |
|  |  | 执行准确性 | 资金均合规使用。 |  |  | / |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 每月对相关项目进度和预算执行情况进行监督督促。 |  |  | / |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 所有资金均由承担单位合规支出。 |  |  | / |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、组组织开展自治区部分土壤污染重点监管单位周边监测，查清重点监管单位周边土壤 .地下水、地表水(底泥)等要素环境状况； 2、整治富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源，逐步消除存量； 3、开展吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造，从源头防控污染物进入土壤环境； 4、有效识别吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤中的污染因子种类、污染面积和深度，以及可能对周边造成的污染风险。 |  |  | 1、完成了200家企业周边现场踏勘、人员访谈以及资料收集与整理工作；完成200家企业监测方案编制并组织了专家评审；完成了200家企业土壤样品采集（1927个），86个地下水监测井建设、139个地下水样品采集。采集22个地表水和底泥样品；完成了200家企业所有样品检测。 2、8个渣堆基本整治，整治面积9hm²。 3、按照要求开展泄漏检测与修复，检测点位总计9141个点位，其中动密封点64个，静密封点9077个；泄漏点位37处，修复37处，修复率100%，并出具了报告。在焦化项目化产车间的蒸氨工段合规设置氨气泄漏检测探头1套，在循环氨水泵房合规设置氨气泄漏检测探头2套；在蒸氨工段加设一氧化碳泄漏检测探头1套。在焦化项目粗苯装车栈台、焦油装车栈台和焦油项目的成品装车栈台三个区域安装了防溢流保护装置4套。 4、按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019)相关要求，完成了《吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤污染初步调查报告》编制和详细调查布点、采样工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 实施土壤污染源头防控绿色化改造项目数量(个) | 1份 |  | 1份 | / |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测覆盖企业数(家) | ≥179家 |  | 200家 | / |
|  |  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测样品数(个) | ≥1530个 |  | 1927个 | / |
|  |  |  | 整治渣堆(个) | 8 |  | 8 | / |
|  |  |  | 整治渣堆面积(公顷) | ≥26 |  | 9 | 绩效指标值前期设置错误，实际只能完9公顷。 |
|  |  | 质量指标 | 建设用地风险管控或修复项目效果评估通过率 | 100% |  | 100% | / |
|  |  |  | 《黄金行业氰渣污染控制技术规范》(HJ943-2018)符合率 | 100% |  | 100% | / |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100% |  | 20% | 还剩四个项目暂未开始竣工验收工作，下一步督促项目实施单位尽快完成预设目标。 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |  | 100% | / |
|  |  |  | 项目完工率 | ≥20% |  | 20% | / |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 | 基本消除 |  | 100% | / |
|  | 满意度指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 94% | / |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |