新疆维吾尔自治区大气污染防治资金

转移支付2023年度绩效自评报告

项目名称：大气污染防治资金

实施单位（公章）：各地州生态环境局、各企事业单位

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：朱海涌

填报时间：2024年3月12日

新疆维吾尔自治区大气污染防治资金

转移支付2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区生态环境厅高度重视、严格按规范要求组织开展了2023年度大气污染防治专项绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达大气污染防治资金转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况。

2023年度，财政部分批下达我区2023年中央大气污染防治专项，资金共计121466万元，用于全区大气污染防治工作。

2022年11月2日，财政部《关于提前下达2023年大气污染防治资金预算的通知》（财资环〔2022〕120号），下达新疆2023年大气污染防治项目资金89792万元；

2023年6月15日，财政部《关于下达2023年度大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕34号），下达新疆2022年大气污染防治项目资金31674万元。

2.下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆区域绩效目标如下：

- 2023年大气污染防治资金区域绩效目标表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 121466 |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 目标1:2023年，PM2.5、空量优良率达到国家下达目标要求。 目标2:2023年，氮氧化物、挥发性有机物减排达到国家下达目标要求。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰规模(蒸吨) | 76 |
|  |  |  | 燃煤锅炉超低排放改造规模(蒸吨) | 60 |
|  |  |  | 燃气锅炉低氮改造规模(蒸吨) | 187 |
|  |  |  | 工业炉窑综合整治数量(台) | 2 |
|  |  |  | 新增环境空气质量监测站数量(含交通空气质量监测站)(个) | 1 |
|  |  |  | 新增空气质量监测监管设备套数(套) | 27 |
|  |  |  | 纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 清洁取暖绩效评分结果 | 平均80分以上 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 | ≥50% |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | PM2.5年均浓度下降(%) | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 空气质量优良率（％） | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 重污染天数比例 | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 氮氧化物排放总量减少（％） | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 挥发性有机物排放总量减少（％） | 达到国家下达目标要求 |
|  |  | 可持续影响指标 | 完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例 | ≤10% |
|  |  |  | 工程设施稳定运行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

- （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况。

2022年12月10日，自治区《关于提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕124号）分解下达中央资金89792万元；2023年7月18日，自治区《关于下达2023年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕64号）分解下达中央资金18989.2万元；2023年12月13日，自治区《关于调整下达2023年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕135号）分解下达中央资金12684.8万元。

新疆2023年大气污染防治项目，共计资金478042.5万元，其中中央资金共计121466万元，地方配套资金336173.66万元，其他资金20402.84万元。

2023年大气污染防治资金分解如下：

- 2023年度大气污染防治资金预算表

- 单位：万元

| 序号 | 地州 | 中央资金 | 地方资金 | 其他资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐 | 61819.41 | 155278 | 6997.6 |
| 2 | 昌吉回族自治州 | 33805.05 | 165455.7 | 609.25 |
| 3 | 阿克苏地区 | 7789.7 | 4175.3 | 3799 |
| 4 | 伊犁哈萨克自治州 | 7356.35 | 1212.65 | 1650 |
| 5 | 喀什地区 | 3933.355 | 7366 | 2088.645 |
| 6 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2440 | 24 | 3017 |
| 7 | 克拉玛依 | 2102.435 | 2348.71 | 2241.345 |
| 8 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 1566 | 174 | 0 |
| 9 | 吐鲁番 | 443.7 | 49.3 | 0 |
| 10 | 和田地区 | 210 | 90 | 0 |
|  | 合计 | 121466 | 336173.66 | 20402.84 |

2.自治区分解下达绩效目标情况如下：

- 2023年大气污染防治资金区域绩效目标表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 121466 |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 目标1:2023年，PM2.5、空量优良率达到国家下达目标要求。 目标2:2023年，氮氧化物、挥发性有机物减排达到国家下达目标要求。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰规模(蒸吨) | 76 |
|  |  |  | 燃煤锅炉超低排放改造规模(蒸吨) | 60 |
|  |  |  | 燃气锅炉低氮改造规模(蒸吨) | 187 |
|  |  |  | 工业炉窑综合整治数量(台) | 2 |
|  |  |  | 新增环境空气质量监测站数量(含交通空气质量监测站)(个) | 1 |
|  |  |  | 新增空气质量监测监管设备套数(套) | 27 |
|  |  |  | 纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 清洁取暖绩效评分结果 | 平均80分以上 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 | ≥50% |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | PM2.5年均浓度下降(%) | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 空气质量优良率（％） | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 重污染天数比例 | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 氮氧化物排放总量减少（％） | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 挥发性有机物排放总量减少（％） | 达到国家下达目标要求 |
|  |  | 可持续影响指标 | 完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例 | ≤10% |
|  |  |  | 工程设施稳定运行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

根据《关于提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕124号）中随文下达的绩效目标表。

中央大气污染防治资金区域绩效目标表（提前下达）

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  |  | 大气污染防治资金 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 资金情况 （万元） |  |  | 年度金额： |  | 416655.81 |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 89792 |  |
|  |  |  | 地方资金 |  | 326863.81 |  |
| 年度总体目标 | 1. 通过在乌鲁木齐市、昌吉州两地实施冬季清洁取暖改造，使重点区域冬季空气质量得到进一步改善； 2. 通过实施区域细颗粒物与臭氧协同控制、挥发性有机物组分监测、园区空气质量自动监测，“天地车人”一体化机动车排放监控等能力建设，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动以及走航监测，组建和完善区域协同控制监测，进一步提升大气污染防治执法水平，持续提高大气环境管理服务支撑能力； 3.持续推进燃煤污染治理、燃气锅炉低氮排放改造、工业烟气超低改造等治理工程，实现既定的生态效益指标，区域大气环境质量总体得到改善。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成冬季清洁取暖改造地区数（个） |  | 2 |
|  |  |  |  | 完成农村散煤治理“煤改气”“煤改电”(户) |  | 12965 |
|  |  |  |  | 老旧供热管网改造（千米） |  | 20 |
|  |  |  |  | 室内供热系统分户改造（万平方米） |  | 7 |
|  |  |  |  | 农村既有建筑节能改造（万平方米） |  | 246.23 |
|  |  |  |  | 完成农村热源清洁化改造户数（万户） |  | 5.61 |
|  |  |  |  | 完成“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设（项） |  | 1 |
|  |  |  |  | 完成挥发性有机物组分监测能力建设（项） |  | ≥4 |
|  |  |  |  | 建设工业园区空气质量自动监测站（个） |  | ≥1 |
|  |  |  |  | 完成燃煤、燃气污染治理工程（个） |  | ≥4 |
|  |  |  |  | 完成工业烟气超低改造治理企业数（个） |  | ≥2 |
|  |  |  |  | 完成区域“天地车人”一体化机动车排放监控系统建设（个） |  | ≥1 |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  | 100% |
|  |  |  |  | 项目验收通过率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划完工率 |  | ≥95% |
|  |  | 成本指标 |  | 项目资金使用控制 |  | 误差≤10% |
|  | 项目相依 | 生态效益指标 |  | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量 |  | 下降 |
|  |  |  |  | 二氧化碳减排（万吨） |  | ≥99.26 |
|  |  |  |  | 减少煤炭消费量（万吨） |  | ≥50.36 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应能力 |  | 持续加强 |
|  |  |  |  | 区域环境空气质量和优良天数 |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众对区域大气生态环境改善满意度 |  | ≥90% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌鲁木齐市“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 |  | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： |  | 1337 |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1202 |  |
|  |  | 地方资金 |  | 135 |  |
| 年度总体目标 | 建设一个PM2.5与VOCs组分协调监测站点设备，形成贯穿城市南中北的纵向PM2.5与VOCs组分协同监测体系。升级改造现有非甲烷总烃自动监测仪器，满足《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》（总站气字〔2021〕61号）要求，将监测仪器升级为直接法非甲烷总烃自动监测仪器。通过购置1套交通污染专项监测设备，以交通为重点开展污染源专项监测。购置大气采样及分析设备、颗粒物组分源谱及气溶胶激光雷达与挥发性有机物的走航监测服务，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动以及走航监测，组建和完善全市协同控制监测网络。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 购置交通污染专项监测设备 | 1套 |
|  |  |  |  | 购置细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测设备 | 1套 |
|  |  |  |  | 升级改造现有非甲烷总烃自动监测仪器 | 6个 |
|  |  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 95% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目计划完工率 | ≥90% |
|  |  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤1337万元 |
|  | 项目效益 |  | 生态效益指标 | 大气环境管理服务支撑能力持续提高 | 持续提高 |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 上级主管部门对工作成果的认可度和满意度 | ≥95% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 吐鲁番市挥发性有机物组分监测能力建设项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 吐鲁番市财政局 | 地方主管部门 | 吐鲁番市生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 吐鲁番市生态环境局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 493 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 443.7 |  |
|  |  | 地方资金 | 49.3 |  |
| 年度总体目标 | 通过本项目的建设，建成国内领先的挥发性有机物组分监测系统，实现对大气污染的来源、污染特征和发展趋势监测和分析，为环保部门的环境保护能力建设提供多层次、多渠道的综合服务和技术支撑，为实现环境管理科学决策和提升监管效能提供基本保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | VOCs在线采样系统 | 1套 |
|  |  |  | 气相色谱仪（低碳） | 1套 |
|  |  |  | 气相色谱仪（高碳） | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 数据获取率（%） | ≥85% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤493万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 挥发性有机物监测能力 | 持续提高 |
|  |  |  | 挥发性有机物污染溯源能力 | 持续提高 |
|  |  |  | 挥发性有机物精准治理能力 | 持续提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备和平台持续使用 | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门对污染防治数据分析及管控建议满意度 | ≥85% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 和田地区财政局 | 地方主管部门 | 和田地区生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 和田地区生态环境局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 300 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 210 |  |
|  |  | 地方资金 | 90 |  |
| 年度总体目标 | 为了解于田天津工业园区内空气质量水平和变化情况，通过对园区内常规六参（SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5）及57种PAMS物质浓度的监测，对区域内污染物数据的分析，从而全面的了解当地污染源及人为活动对当地环境质量的影响以及区域外部传输通量的定性定量的分析，以此进行决策和评估。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设环境空气质量监测站房 | 1座 |
|  |  |  | 建设环境空气质量监测系统 | 1套 |
|  |  |  | 托管运维服务 | 2年 |
|  |  | 质量指标 | 监测数据准确率（%） | ≥80% |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年12月 |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤300万 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 减少主要大气污染物排放总量 | 削减 |
|  |  |  | 改善和提升空气质量 | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 对污染防治数据分析及管控建议满意度（%） | ≥80% |
|  |  |  | 项目验收通过率 | 100% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 伊犁州挥发性有机物组分监测能力建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 伊犁州财政局 |  |  | 地方主管部门 | 伊犁州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 伊犁州生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： |  | 683 |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 614.7 |  |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 68.3 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 挥发性有机物组分监测站由空气质量监测系统、挥发性有机物组分分析系统组成，其中空气质量监测系统对氮氧化物、臭氧进行监测分析，挥发性有机物组分分析系统对环境空气中106种挥发性有机物组分进行连续在线分析。通过对城市挥发性有机物组分空间、时间分布进行监测分析最终实现：（1）对挥发性有机物进行监测，掌握挥发性有机物时空分布规律，建立挥发性有机物重点监管清单，有效减少臭氧前体物的排放量；（2）对挥发性有机物污染过程进行全过程分析，快速判定污染原因，提出针对性治理管控措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置臭氧自动分析仪 |  |  |  | 1套 |
|  |  |  | 购置氮氧化物自动分析仪 |  |  |  | 1套 |
|  |  |  | 购置挥发性有机物自动监测系统 |  |  |  | 1套 |
|  |  |  | 购置挥发性有机物飞行时间质谱仪 |  |  |  | 1套 |
|  |  |  | 提交月度分析报告 |  |  |  | 12份 |
|  |  |  | 提交采暖期分析报告 |  |  |  | 1份 |
|  |  |  | 提交非采暖期分析报告 |  |  |  | 1份 |
|  |  |  | 提交全年分析报告 |  |  |  | 1份 |
|  |  |  | 提交专项分析报告 |  |  |  | 4份 |
|  |  | 质量指标 | 数据获取率（%） |  |  |  | ≥85% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  |  | ≥80% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 |  |  |  | ≤683万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 大气环境污染事件处置能力 |  |  |  | 持续提高 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 对污染防治数据分析及管控建议满意度（%） |  |  |  | ≥80% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 克拉玛依市VOCs与PM2.5精细化监测监管能力建设项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 克拉玛依市财政局 | 地方主管部门 | 克拉玛依市生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 克拉玛依市环境科研监测中心站 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 3751.71 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1403 |  |
|  |  | 地方资金 | 2348.71 |  |
| 年度总体目标 | 通过建设VOCs与PM2.5精细化监测设备，完善克拉玛依市大气环境质量监测体系，准确全面地获取克拉玛依VOCs与PM2.5精细化监测数据，摸清克拉玛依市VOCs和PM2.5的污染特征、变化特征、污染过程以及长期变化趋势；建设VOCs与PM2.5精细化监测分析平台，达到说清VOCs和PM2.5污染的成因和来源的效果，并实现对污染成因进行溯源分析；通过建设VOCs执法监测装备，达到执法能力提升的目的。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | VOCs与PM2.5精细化监测设备 | 25台（套） |
|  |  |  | VOCs执法监测装备 | 8台（套） |
|  |  |  | VOCs与PM2.5精细化监测分析平台 | 1台（套） |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤3751.71万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 对相关政府决策支撑力度 | 有力增加 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门对该项目的满意度 | ≥90% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 库尔勒上库综合产业园（石油石化产业园）挥发性有机物监测系统建设项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 巴州财政局 | 地方主管部门 | 巴州生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 264 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 240 |  |
|  |  | 地方资金 | 24 |  |
| 年度总体目标 | 建成一座挥发性有机物组分监测站，分析挥发性有机物时空分布规律，为挥发性有机物管控提供技术支持，提出针对性治理管控措施。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 空气挥发性有机物在线监测系统（组分） | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤264万元 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 日常污染源监控和突发事件快速预警响应能力。 | 持续加强 |
|  |  | 生态效益指标 | 努力保障区域生态环境安全，改善区域环境质量。 | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 上库石化园入驻企业满意度 | ≥90% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 阿克苏地区”天地车人”一体化机动车排放监控系统 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 阿克苏地区生态环境局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 446 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 376.2 |  |
|  |  | 地方资金 | 69.8 |  |
| 年度总体目标 | 通过黑烟车抓拍设备、机动车尾气移动执法设备和系统平台建设，运用科技化和信息化手段提升阿克苏地区机动车尾气监管水平，推进氮氧化物、颗粒物、臭氧等污染物减排，为深入打好蓝天保卫战和柴油货车污染治理攻坚战行动计划等目标提供精细化管理决策技术支撑。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设移动源“天地车人”一体化管控平台 | 1套 |
|  |  |  | 配置便携式林格曼黑度仪 | 4套 |
|  |  |  | 安装黑烟抓拍设备 | 10套 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | ≥90% |
|  |  |  | 重点车辆排放监测数据年度核查率 | ≥80% |
|  |  | 时效指标 | 设备安装及平台运行完成时间 | 2023年12月底前完成 |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤446万 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 支撑大气环境质量改善 | 持续改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 设备使用年限 | ≥3年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 区域社会公众环境质量满意度 | ≥95% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 伊宁县弓月热力有限公司燃煤锅炉超低排放改造项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 伊犁州财政局 | 地方主管部门 | 伊犁州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 伊宁县弓月热力有限公司 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 935 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 429 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 506 |  |  |
| 年度总体目标 | 在充分利用原有设备的基础上，烟气处理系统采用 SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫+管束除雾器，经钢制烟道汇总进原有烟囱排放，降低排烟温度，净化热元燃煤锅炉烟气。通过对集中供热60吨燃煤锅炉超低排放建设，排放烟气在基准氧含量9%的情况下，每立方米烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放值分别不高于 10、50、35 毫克。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 煤锅炉超低排放改造 |  | 1套 |
|  |  |  | 改造锅炉台数 |  | 1台 |
|  |  |  | 改造锅炉蒸吨数 |  | 60蒸吨 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 |  | ≤2年 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | ≤935万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度 |  | ≤35mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度 |  | ≤10mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度 |  | ≤50mg/m3 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改造设备使用人员满意度 |  | ≥80% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 叶城县燃气锅炉低氮排放改造项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 喀什地区财政局 | 地方主管部门 | 喀什地区生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 5153 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1787 |  |
|  |  | 地方资金 | 3366 |  |
| 年度总体目标 | 对现状燃气供热锅炉进行超低氮节能改造和技术升级，更换燃烧控制系统及增加烟气外循环系统，达到NOx≤50mg/Nm³的排放指标和排放监控要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃气锅炉房 | 86座 |
|  |  |  | 更换低氮燃烧器 | 145台 |
|  |  | 质量指标 | 改造后氮氧化物排放浓度 | ≤50mg/Nm³ |
|  |  |  | 设备验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 按时开工、完工率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤5153万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 改造后减少 NOx 排放量 | ≥177.68 吨/采暖季 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 博乐市2022—2023年淘汰燃煤锅炉项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 博州财政局 | 地方主管部门 | 博州生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 博州生态环境局博乐市分局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 760 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 684 |  |
|  |  | 地方资金 | 76 |  |
| 年度总体目标 | 共拆除9台燃煤锅炉，吨位数76吨。拆除博州亚东有限责任公司1台4吨燃煤锅炉，博乐市汇腾热力有限责任公司共5台，1台20吨，4台10吨燃煤锅炉。博乐市莹雪碳酸钙制造有限责任公司共2台，1台4吨，1台2吨燃煤锅炉。博州宏赛湖建材有限责任公司1台6吨燃煤锅炉。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除燃煤锅炉（台） | 9 |
|  |  |  | 燃煤锅炉拆除蒸吨数（蒸吨） | 76 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |
|  |  |  | 燃煤锅炉查出绩效评价结果 | 中等及以上 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 | ≥90% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 环境空气质量PM2.5浓度 | ≤35微克/立方米 |
|  |  |  | 环境空气质量PM10浓度 | ≤70微克/立方米 |
|  |  |  | 氮氧化物减排 | 达到国家下达目标要求 |
|  |  |  | 挥发性有机物减排 | 达到国家下达目标要求 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆神火煤电有限公司800kt/a铝合金电解烟气超低排放改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  | 地方主管部门 | 昌吉州生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 新疆神火煤电有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： |  | 12521 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 11521 |  |  |
| 年度总体目标 | 新疆神火现有400KA、500KA电解铝生产线各一条，共六个净化单元，本次新增电解烟气超低排放装置对原有净化单元进行提标改造，拟采用电石渣（石灰石）-石膏法脱硫工艺，以电石渣（主要成分 为 Ca(OH)2） 代替石灰石作为脱硫剂，脱除烟气中二氧化硫，并协同处理颗粒物、氟化物。改造后烟气中的二氧化硫从160mg/m3降至35mg/m3以下，颗粒物降至5mg/m3以下，可减排二氧化硫4000t/a, 颗粒物70t/a，综合利用电石渣3.5万吨/a，实现固体废物资源化利用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成电解烟气6套净化设施的超低排放改造和运行 |  |  | 1个 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工率 |  |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 |  |  | ≤12521万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度 |  |  | ≤35mg/m³ |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度 |  |  | ≤5mg/m³ |
|  |  |  | 氟化物排放浓度 |  |  | ≤1mg/m³ |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 员工及周边群众满意度 |  |  | ≥99% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆其亚铝电有限公司800kt/a铝合金烟气超低改造工程 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 |  | 地方主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 新疆其亚铝电有限公司 |  |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 15000 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1183.3 |  |  |  |  |
|  |  | 地方资金 | 13816.7 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 新疆其亚铝电有限公司现有两条500KVA电解铝生产线，此次为电解铝烟气提标改造（超低排放脱硫（除尘一体化）装置）。拟本年度完成建设2套石灰石-石膏湿法脱硫系统，布局方式采用系列制，备用方式为全尺寸备用塔技术（新疆目前唯一采用该备用模式电解铝企业）。用石灰石浆液做吸附剂，与烟气中的二氧化硫反应生成脱硫石膏，主要完成建设吸收系统烟气系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统、工艺水系统、压缩空气系统、CEMS系统。项目建成后本公司电解铝烟气将全部实现超低（近零）排放，即SO2排放浓度≤15mg/m3；烟尘排放浓度≤5mg/m3，氟化物排放浓度≤1mg/m3。该排放指标远低于国家对铝工业规定的排放限值（GB 25465-2010）（SO2：200mg/m3；烟尘：20mg/m3，氟化物：3mg/m3）要求。因此该提标项目具有重大的大气防治减排示范推动作用，属于大气减排提标鼓励项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成800kt/a铝合金电解烟气的脱硫改造建设和投运 |  |  |  | 1个 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工率 |  |  |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 |  |  |  | ≤15000万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度 |  |  |  | ≤15mg/m³ |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度 |  |  |  | ≤5mg/m³ |
|  |  |  | 氟化物排放浓度 |  |  |  | ≤1mg/m³ |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 员工及周边群众满意度 |  |  |  | ≥95% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆康德环保热力科技有限公司燃气锅炉低氮改造项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 新疆康德环保热力科技有限公司 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 619.1 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 219.1 |  |
|  |  | 地方资金 | 400 |  |
| 年度总体目标 | 对现有50台2-6蒸吨燃气锅炉进行低氮改造，更换低氮燃烧器。根据理论计算，项目改造后氮氧化物排放量不高于50mg/Nm³。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃气锅炉改造台数 | 50台 |
|  |  |  | 燃气锅炉改造蒸吨数 | 187吨 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工率 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤619.10万元 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 氮氧化物排放浓度 | ≤50mg/Nm³ |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 员工及周边群众满意度 | ≥90% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |
| 项目名称 |  | 乌鲁木齐市清洁取暖项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 乌鲁木齐市人民政府 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 210743 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 56000 |  |
|  |  | 地方资金 | 154743 |  |
| 年度总体目标 | 通过实施分散燃煤供热设施清洁化改造，进一步减少二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量，冬季空气质量得到进一步改善。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村散煤治理“煤改气”“煤改电” | 12965户 |
|  |  |  | 老旧供热管网改造 | 20公里 |
|  |  |  | 室内供热系统分户改造 | 7万平方米 |
|  |  | 质量指标 | 燃气壁挂炉供暖热效率 | ≥80% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥80% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 | 误差≤10% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量 | 下降 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

- 中央大气污染防治资金绩效目标明细表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 大气污染防治资金 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州清洁取暖项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部、住房和城乡建外部、国家能源局 |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  | 地方主管部门 | 昌吉州住房和城乡建设局 |  |
| 项目承担单位 |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 年度金额： | 163650 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 24000 |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 139650 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 以热源清洁化为目标，立足本地资源禀赋、经济实力、基础设施等条件，在保障全州居民温暖过冬、取暖安全的前提下，统筹热力供需平衡，合理选择清洁供暖方式，替代散煤燃烧取暖，同步开展既有建筑节能改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成农村热源清洁化改造户数（万户） |  |  | 5.61 |
|  |  |  |  | 农村既有建筑节能改造（万平方米） |  |  | 246.23 |
|  |  |  |  | 纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收一次通过率 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 清洁取暖绩效评分结果 |  |  | 平均80分以上 |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月底 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制 |  |  | ≤163650万元 |
|  | 质量指标 |  | 生态效益指标 | 减少煤炭消费量（万吨） |  |  | ≥50.36 |
|  |  |  |  | 减少二氧化碳（万吨） |  |  | ≥99.26 |
|  |  |  |  | 减少PM10（万吨） |  |  | ≥0.44 |
|  |  |  |  | 减少PM2.5（万吨） |  |  | ≥0.34 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 完成清洁取暖改造区域散煤复燃比例 |  |  | ≤10% |
|  |  |  |  | 工程设施稳定运行期限 |  |  | ≥10年 |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

根据《关于调整提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2023〕64号）中随文下达的绩效目标表。

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额 |  | 42862.39 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 18989.2 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 8138.5 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 15734.69 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过支持燃锅炉拆除、燃气锅炉低氮改造、挥发性有机物治理、企业超低排放改造及能力建设等重点工作，提升环境监管支持能力和监管效率，进一步推动挥发性有机物的减排。持续推进燃煤污染治理、燃气锅炉低氮排放改造、工业烟气超低改造等治理工程，实现既定的生态效益指标，区城大气环境质量总体得到改善。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰规模（蒸吨） |  |  | 756.02 |
|  |  |  | 燃煤锅炉超低排放改造规模（蒸吨） |  |  | 575 |
|  |  |  | 燃气锅炉低氮改造规模 |  |  | 475 |
|  |  |  | 新增空气质量监测监管设备数（套） |  |  | 15 |
|  |  |  | VOCs治理项目 |  |  | 1 |
|  |  |  | 无组织颗粒物治理项目 |  |  | 2 |
|  |  |  | 工业炉窑改造（台） |  |  | 11 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | 95% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | PM2.5年均浓度下降（%） |  |  | 达到国家下达标准要求 |
|  |  |  | 空气质量优良率（%） |  |  | 达到国家下达标准要求 |
|  |  |  | 重污染天数比例（%） |  |  | 达到国家下达标准要求 |
|  |  |  | 挥发性有机物排放总量减少（%） |  |  | 达到国家下达标准要求 |
|  |  |  | 氮氧化物排放总量减少（%） |  |  | 达到国家下达标准要求 |
|  | 满意度标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县集中供热环保设施提升改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 喀什地区财政局 |  | 地方主管部门 | 喀什地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 5000 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 4000 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 对城南锅炉房4×80t高温热水燃煤锅炉进行超低排放改造：1）脱硝系统：原系统无脱销设备；本次改造需加装SCR＋SNCR脱硝系统；2）除尘系统：继续采用原有布袋除尘系统，需对原箱体内袋笼等设备进行更换；3）脱硫系统：原脱硫系统采用双碱法，本次改造后采用石灰-石膏脱硫法（湿法脱硫）；通过本次改造，使城南锅炉房烟气排放满足超低排放标准。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 除尘系统（套） |  |  | 4 |
|  |  |  | 脱硫系统（套） |  |  | 2 |
|  |  |  | 脱销系统（套） |  |  | 4 |
|  |  |  | 空气压缩系统（套） |  |  | 1 |
|  |  |  | 配套改造电气系统（套） |  |  | 1 |
|  |  |  | 在线监测系统（套） |  |  | 2 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 颗粒物减排量（t） |  |  | ≥5.47 |
|  |  |  | 二氧化硫减排量（t） |  |  | ≥41.755 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（t） |  |  | ≥24.613 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州大气污染防治重点区域加密空气质量自动监测站点建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  | 地方主管部门 | 昌吉州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 1727.7 |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1583.7 |  |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 144 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | (1)研究昌吉州各市县建成区的空气质量状况；(2)实现对昌吉州各市县主要区域的全覆盖式网格精准监控；(3)开展整个区域的大气污染物污染状况及变化趋势分析，发现污染来源及扩散趋势，准确监控污染过程从产生到消失的全过程；(4)对监测数据进行技术分析摸清污染规律，找到形成污染的症结，指导企业依法排污，协助相关部门有效开展重污染应急管控工作；(5)针对管控效果开展评估，动态调控，持续改进，为实现大气污染防治靶向治理提供数据支撑；(6)为政府的科学决策提供技术支撑，推动昌吉州环境质量整体持续改善。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增重点乡镇站点设备 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 新增边界站点设备 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 新增大气污染传输通道站点设备 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 新增工业园区站点设备 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 新增交通站点设备 |  |  |  | 1 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 设备验收通过率 |  |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 监测能力有效提升 |  |  |  | 有所提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对空气质量改善的满意度 |  |  |  | ≥95% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 精河县2023年淘汰燃煤锅炉项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 博州财政局 |  | 地方主管部门 | 博州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 博州生态环境局精河县分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： |  | 355 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 319.5 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 35.5 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 拆除拆除精河县9家企业12台燃煤锅炉共计71蒸吨。以淘汰35蒸吨/小时燃煤锅炉为抓手，推进煤改电煤改气工程，较少区域污染物排放量，有效改善区域环境质量， 提高群众生活质量的目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 淘汰燃煤锅炉数（台） |  |  | 12 |
|  |  |  | 燃煤锅炉拆除规模 (蒸吨) |  |  | 71 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 颗粒物减排量（吨） |  |  | 770.59 |
|  |  |  | 二氧化硫减排量（吨） |  |  | 141.65 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（吨） |  |  | 86.60 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥95% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县华鹰热能有限责任公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 喀什地区财政局 |  | 地方主管部门 | 喀什地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 麦盖提华鹰热能有限责任公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 2605 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1015.23 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1589.77 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 目标 1:改善麦盖提县大气生态环境 目标 2: 治理大气污染，提高居民居住环境 目标 3:脱硫后二氧化硫排放浓度≤35mg/Nm3 ； 除尘排放浓度≤10mg/Nm3；氮氧化物排放浓度≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃煤锅炉（台） |  |  | 1 |
|  |  |  | 拆除燃煤锅炉（台） |  |  | 4 |
|  |  |  | 改造燃煤锅炉规模（蒸吨） |  |  | 80 |
|  |  |  | 拆除燃煤锅炉规模（蒸吨） |  |  | 80 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤35 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤50 |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆阿克苏拜城县天源和昌恒热力有限公司1×65t/h+1×130t/h+1×100t/h燃煤热水锅炉烟气超低排放技术改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 拜城县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 4550 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 955.5 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 3594.5 |  |  |
|  |  | 企业自筹 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 购置安装一台65t/h、一台130t/h、一台100t/h热水燃煤锅炉脱硝除尘脱硫装置，改造后整体实现超低排放，即氮氧化物、二氧化硫、粉尘排放分别须小于50mg/Nm3、35mg/Nm3、10mg/Nm3。能最大限度降低烟气污染排放超标风险，达到多种污染物协同高效脱除的综合效果，改善当地的大气质量，保护周围的生产、生活环境，最大可能保障民生供暖。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装燃煤锅炉脱硝除尘脱硫装置 |  |  | 3 |
|  |  |  | 改造燃煤锅炉（台） |  |  | 3 |
|  |  |  | 改造燃煤锅炉规模（蒸吨） |  |  | 295 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | ≥90% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤35 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤50 |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治补贴项目（二期） |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 |  | 地方主管部门 | 昌吉州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 3141 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 2826.9 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 314.1 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 为推动州65t/h以下燃煤锅炉清洁能源替代，削减颗粒物648吨、二氧化硫96.45吨、氮氧化物70.73吨、二氧化碳12.37万吨，实现清洁能源替代，实现颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放大幅下降，促进环境空气质量改善。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰整治（台） |  |  | 208 |
|  |  |  | 燃煤锅炉改造（蒸吨） |  |  | 303.02 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 90% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月 |
|  |  |  | 项目开工率 |  |  | 100.00% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 颗粒物减排量（吨） |  |  | ≥648 |
|  |  |  | 二氧化硫减排量（吨） |  |  | ≥96.45 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（吨） |  |  | ≥70.73 |
|  |  |  | 二氧化碳减排量（万吨） |  |  | ≥12.37 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司焦化厂VOCs治理项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 2158 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1079 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1079 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 本项目主要是深度治理焦化厂化产区域及生化区域无组织挥发性有机气体，拟新建有机气体收集系统、处理装置和安全仪控检测装置等,2023年计划完成设备采购、土建施工、设备安装与调试投运,2023年11月完成项目竣工。项目建成后,焦化化产油库区、粗苯蒸馏区挥发性有机气体由煤气负压回收处理，焦化冷鼓区域、脱硫提盐区、氨苯洗涤区、蒸氨氨分解区、生化区域挥发性有机气体经预处理装置净化后入焦炉焚烧处理，实现炼焦化学工业污染物排放特排标准暨焦炉总排口非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3,显著改善、提升区域环境空气质量。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 废气收集处理点数（处） |  |  | 92 |
|  |  |  | 处理有机废气量 |  |  | 35000m3/h |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2023年11月 |
|  |  |  | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 焦炉总排口非甲烷总烃排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤50 |
|  |  |  | 无组织排放NMHC浓度小时平均值（mg/Nm3） |  |  | ≤20 |
|  |  |  | 无组织排放NMHC浓度任意一次浓度值（mg/Nm3） |  |  | ≤6 |
|  |  |  | VOCs减排量（t） |  |  | 350 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司煤场全封闭项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 3500 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 780 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 2720 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 目标1：将徐矿集团新疆阿克苏热电有限煤场现有的防风抑尘拆除，改建为气膜式全封闭煤场，储煤量6.5万吨。 目标2：徐矿集团新疆阿克苏热电有限煤场面积24592㎡，储煤量6.5万吨，颗粒物产生量1.71吨/年，布设防风抑尘网和洒水喷淋设施，减少扩散扬尘60%，煤场颗粒物年排放量0.684吨/年。全封闭煤场建设完成后可100%减少扩散扬尘，颗粒物预计削减量预计削减量0.684吨/年。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 煤场面积（m2） |  |  | 24592 |
|  |  |  | 增设喷淋设备（个） |  |  | 26 |
|  |  |  | 储煤量（万吨） |  |  | 6.5 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | ≥50% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 颗粒物削减量（吨/年） |  |  | 0.684 |
|  |  | 可持续影响指标 | 辖区空气质量 |  |  | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县燃气锅炉低氮改造建设项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 喀什地区财政局 |  | 地方主管部门 | 喀什地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 喀什地区英吉沙县教育局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 630 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 131.125 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 498.875 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 对英吉沙县教育局下设的学校和小区的15台燃气供热锅炉进行超低氮节能改造和技术升级，更换燃烧控制系统及增加烟气外循环系统，达到NOx≤50mg/Nm³的排放指标和排放监控要求。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃气锅炉规模（蒸吨） |  |  | 94 |
|  |  |  | 改造燃气锅炉（台） |  |  | 15 |
|  |  |  | 更换低氮燃烧器（台） |  |  | 15 |
|  |  | 质量指标 | 改造氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | 50 |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | ≥50% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区内空气质量 |  |  | 有效提高 |
|  |  | 生态效益指标 | 改造后减少NOx排放量（万吨） |  |  | ≥29.03 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 焉耆县燃煤供热锅炉超低排放改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 巴州财政局 |  | 地方主管部门 | 巴州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 焉耆回族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 5217 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 2200 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 3017 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 本项目实施提升了企业的环保技术水平，降低环境成本，不仅节约了能源消耗，减少了环境污染，而且拉动了当地经济的发展，间接带动了当地的就业，增加了当地居民收入，产生较好的生态收益，社会效益。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造100t/h锅炉（台） |  |  | 2 |
|  |  |  | 改造80t/h锅炉（台） |  |  | 1 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放量 |  |  | 有效降低 |
|  |  |  | 改善环境空气质量 |  |  | 有效改善 |
|  |  | 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤35 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤50 |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 克拉玛依红山油田有限责任公司燃气锅炉低氮改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 克拉玛依市财政局 |  | 地方主管部门 | 克拉玛依市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 克拉玛依红山油田有限责任公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 2366.66 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 560 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1806.66 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过对燃气锅炉低氮燃烧改造，达到NOx≤50mg/Nm³的排放指标要求。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃气锅炉低氮改造规模（蒸吨） |  |  | 381 |
|  |  |  | 燃气锅炉低氮燃烧系统（套） |  |  | 20 |
|  |  | 质量指标 | 动设备验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 静设备验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目按时完成率 |  |  | ≥90% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 燃气锅炉氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤50 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（t） |  |  | 126.44 |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域环境空气质量 |  |  | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 阿瓦提县2023年淘汰燃煤锅炉项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 阿克苏地区生态环境局阿瓦提县分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 670 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 603 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 67 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 为改善县域环境空气质量，保障群众身体健康，及冬季用煤成本高的问题，经阿克苏地区生态环境局阿瓦提县分局组织调研、论证，拟采用电采暖替代现有的部分燃煤锅炉承担集中供热任务。本项目的实施可以减少阿瓦提县大气污染物的排放，其中SO2减少12.83吨/年，NOx减少20.53吨/年，烟尘（颗粒物）减少119.31吨/年 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除燃煤锅炉数量（台） |  |  | 14 |
|  |  |  | 拆除燃煤锅炉总蒸吨数（蒸吨） |  |  | 67 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫减排量（t/a） |  |  | 12.83 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（t/a） |  |  | 20.53 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（t/a） |  |  | 119.31 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对辖区空气质量影响 |  |  | 有效提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 阿克苏市2023年燃煤锅炉淘汰项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 阿克苏地区生态环境局阿克苏市分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 1450 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1305 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 145 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 目标1：拆除新疆恒丰糖业有限公司2台35蒸吨燃煤锅炉，阿克苏恒丰热力有限公司1台75蒸吨燃煤锅炉，共计145蒸吨。目标2：颗粒物预计削减量1.5吨/年、SO2预计削减量34.928吨/年、NOX预计削减量48.6吨/年。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除燃煤锅炉数量（台） |  |  | 3 |
|  |  |  | 拆除燃煤锅炉总蒸吨数（蒸吨） |  |  | 145 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫减排量（t/a） |  |  | 34.928 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（t/a） |  |  | 48.6 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（t/a） |  |  | 1.5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对辖区空气质量影响 |  |  | 有效提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新和县农村拆除燃煤锅炉拆及建设电锅炉项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 阿克苏地区生态环境局新和县分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 900 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 810 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 90 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 为改善县域环境空气质量，保障群众身体健康，及冬季用煤成本高的问题，经阿克苏地区生态环境局新和县分局组织调研、论证，拟采用电采暖替代现有的部分燃煤锅炉承担集中供热任务。本项目的实施可以减少新和县大气污染物的排放，其中SO2减少14.33吨/年，NOx减少6.12吨/年，烟尘（颗粒物）减少29.19吨/年 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除燃煤锅炉数量（台） |  |  | 25 |
|  |  |  | 拆除燃煤锅炉总蒸吨数（蒸吨） |  |  | 90 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫减排量（t/a） |  |  | 14.33 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（t/a） |  |  | 6.12 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（t/a） |  |  | 29.19 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对辖区空气质量影响 |  |  | 有效提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区集中供暖环保技改提升项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 伊犁州财政局 |  | 地方主管部门 | 伊犁州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 霍尔果斯经济开发区源能热力有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 2250 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 600 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1650 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 将霍尔果斯经济开发区热源厂内两台65吨锅炉和一台100吨锅炉（三台锅炉总蒸吨数为230吨）环保提升为超低排，改造前采用工艺：布袋除尘+石灰石膏法+SNCR脱销 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造锅炉数量（台） |  |  | 3 |
|  |  |  | 改造锅炉总蒸吨数（蒸吨） |  |  | 230 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目按期完成率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度（mg/Nm3） |  |  | 35 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | 50 |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | 10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益用户满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 博州2022-2023年燃煤淘汰锅炉项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 博州财政局 |  | 地方主管部门 | 博州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 博州生态环境局博乐市分局、精河县分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 625 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 562.5 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 62.5 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过对老旧燃煤锅炉的拆除，有效保护周边环境、降低二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物的排放量，防治燃煤污染，大幅减少大气污染物排放总量，明显改善环境空气质量，调整优化产业结构，推进产业绿色发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 淘汰燃煤锅炉数量（台） |  |  | 8 |
|  |  |  | 拆除燃煤锅炉总规模（蒸吨） |  |  | 62.5 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | ≥90% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少污染物排放 |  |  | 有效减少 |
|  |  |  | 实现清洁供暖企业数量（家） |  |  | 6 |
|  |  |  | 减少燃煤用量（吨） |  |  | 22814 |
|  |  |  | 减少二氧化碳排放量（吨） |  |  | 65833 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | B高炉热风炉低氮燃烧改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 |  | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 新疆八一钢铁股份有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 998 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 485 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 513 |  |  |
| 年度总体目标 |  | B高炉热风炉低氮燃烧改造项目，采用强化燃烧和低氮燃烧技术措施，提高煤气燃烧温度，同时将拱顶温度与送风温度差缩小，从源头减少氮氧化物产生，达到钢铁行业超低改造排放水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | B高炉热风炉燃烧器更换（座） |  |  | 3 |
|  |  |  | 提高热风温度（OC） |  |  | 30-50 |
|  |  |  | 热风炉拱顶温度（OC） |  |  | <1400 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥95% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 改造后氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤100 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（t） |  |  | 300 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 员工满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆八一钢铁股份有限公司竖窑原料料场防尘设施建设工程 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 |  | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 新疆八一钢铁股份有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 755.41 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 338.56 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 416.85 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 建设一座全封闭石灰石料场大棚，减排石灰石粉尘300吨，达到钢铁行业超低排放水平 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 原料库封闭面积（平方米） |  |  | 4320 |
|  |  |  | 石灰石封闭大棚（座） |  |  | 1 |
|  |  |  | 原料库容量（吨） |  |  | 35000 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥80% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 无组织颗粒物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤10 |
|  |  |  | 石灰石粉尘减排量（t） |  |  | 300 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 员工满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆众和股份有限公司炉窑烟气减排升级改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 |  | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 新疆众和股份有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 3389.5 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1694.75 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1694.75 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 对现有铝箔生产线1台冷轧炉，1台热轧炉，高纯铝生产线8台熔保炉，合金铸造生产线9台熔保炉，共19台炉窑的8台除尘设施进行减排升级改造，改造后收尘率96%左右，有效减少了烟尘的排放量。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 烟气净化设施升级改造（台） |  |  | 8 |
|  |  |  | 炉窑升级改造台数（台） |  |  | 19 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制（万元） |  |  | ≤3389.5 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 颗粒物排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤15 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（t） |  |  | 1200 |
|  |  |  | 除尘效率 |  |  | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 员工满意度 |  |  | ≥90% |

2023年大气污染防治资金(第二批)区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年胜利高原燃气锅炉降氮改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 克拉玛依市财政局 |  | 地方主管部门 | 克拉玛依市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 克拉玛依胜利高原机械有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 574.12 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 139.435 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 434.685 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 对服务油田生产的10 台注汽锅炉进行降氮改造（1 台锅炉更换低氮燃烧器，9 台锅炉对燃烧器进行降氮改造），使锅炉废气污染物均达到低氮排放要求。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 注汽锅炉改造规模(蒸吨) |  |  | 146.5 |
|  |  |  | 燃烧器低氮改造（套） |  |  | 9 |
|  |  |  | 低氮燃烧器（套） |  |  | 1 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 完工率 |  |  | ≥90% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | NOx排放浓度（mg/Nm3） |  |  | ≤50 |
|  |  |  | NOx减排量（t/a） |  |  | 6.2605 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 员工满意度 |  |  | ≥90% |

根据《关于调整下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2023〕135号）中随文下达的绩效目标表。

调整下达2023年中央大气污染防治资金区域绩效目标分解表

（第二批）

| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额 |  | 18524.3 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 12684.8 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 1171.35 |  |  |
|  |  | 企业自筹 |  | 4668.15 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 1通过在昌吉州、伊犁州、阿克苏地区实施燃煤小锅炉淘汰，使重点区域冬季空气质量得到进一步改善。 持续推进燃气锅炉低氮排放改造、油气回收提标改造等治理工程，实现既定的生态效益指标，区域大气环境质量总体得到改善。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成燃煤小锅炉淘汰项目数（个） |  |  | 5 |
|  |  |  | 完成燃气锅炉低氮排放改造项目数(个) |  |  | 1 |
|  |  |  | 完成工业挥发性有机物治理项目数（个） |  |  | 2 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目验收通过率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≥95% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量 |  |  | 下降 |
|  |  |  | 二氧化碳减排（万吨） |  |  | ≥19.62 |
|  |  |  | 减少煤炭消费量（万吨） |  |  | ≥7.4 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应能力 |  |  | 持续加强 |
|  |  |  | 区域环境空气质量和优良天数 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对区域大气生态环境改善满意度 |  |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 伊宁市大气污染防治35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 伊犁州财政局 |  | 地方主管部门 | 伊犁州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 伊犁州伊宁市城市管理行政执法局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 4856 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 4367.15 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 488.85 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 按照“宜电则电、宜气则气、宜集中供暖接集中供暖”原则，通过2年时间实现清洁能源供热面积24.93万平方米。预计实现减煤量达9197吨，减少颗粒物排放91.94吨，二氧化硫13.8吨，氮氧化物9.82吨。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉（台） |  |  | 315 |
|  |  |  | 完成治理面积（万平方米） |  |  | 24.93 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 工程验收通过率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成减煤量（t/a） |  |  | 9197 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（t/a） |  |  | 91.94 |
|  |  |  | 二氧化硫减排量（t/a） |  |  | 13.8 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（t/a） |  |  | 9.82 |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域环境空气质量和优良天数 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对清洁取暖改造满意度 |  |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 伊宁县曲鲁海乡、萨地克于孜乡、阿乌利亚乡、吐鲁番于孜乡、吉里于孜镇、武功乡燃煤锅炉淘汰及清洁取暖改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 伊犁州财政局 |  | 地方主管部门 | 伊犁州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 1495 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1345.5 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 149.5 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 本项目的实施，可以减少SO2排放224.94吨/年，减少NOx排放103.47吨/年，烟尘（颗粒物）减少134.74吨/年，减少温室气体CO2排放73106.52吨，促进环境空气质量改善。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 淘汰燃煤锅炉数量（台） |  |  | 21 |
|  |  |  | 淘汰燃煤锅炉总蒸吨数（蒸吨） |  |  | 149.5 |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益供热区域（万平米） |  |  | 6.251 |
|  |  | 生态效益指标 | 二氧化硫减排量（吨） |  |  | 224.94 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（吨） |  |  | 103.47 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（吨） |  |  | 134.74 |
|  |  |  | CO2减排量（吨） |  |  | 73106.52 |
|  |  | 可持续影响指标 | 辖区空气质量 |  |  | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治补贴项目（三期） |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 | 地方主管部门 | 昌吉州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度金额： | 3240 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 2916 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 324 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过本项目的实施，昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、奇台县、木垒县可以减少SO2排放97.2吨，减少NOX排放71.28吨，减少烟尘（颗粒物）排放648吨，减少温室气体CO2排放12.31吨 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰整治（台） |  | 172 |
|  |  |  | 燃煤锅炉改造（蒸吨） |  | 329.46 |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少煤炭消费量（万吨） |  | ≥6.48 |
|  |  |  | 消减颗粒物（吨） |  | ≥648 |
|  |  |  | 消减二氧化硫（吨） |  | ≥97.2 |
|  |  |  | 消减氮氧化物（吨） |  | ≥71.28 |
|  |  |  | 消减二氧化碳（万吨） |  | ≥12.31 |
|  |  | 可持续影响指标 | 辖区空气质量 |  | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对区域大气生态环境改善满意度 |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市燃气锅炉低氮改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 |  | 地方主管部门 | 昌吉州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 590.3 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 295.15 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  |  |
|  |  | 企业自筹 |  | 295.15 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过更换低氮燃烧器后，将辖区燃气锅炉排放标准由150毫要/立方米降至50毫要/立方米，预计减少氮氧化物排放28吨。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成燃气锅炉改造台数（台） |  |  | 28 |
|  |  | 质量指标 | 锅炉改造完成率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 检测报告符合国家相关标准 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 氮氧化物排放浓度值（mg/Nm3） |  |  | ≤50 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（吨） |  |  | 29 |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域环境空气质量和优良天数 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目周边群众对项目满意度 |  |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中国石油乌鲁木齐石化公司供排水生产部净水一区VOCs提标改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 |  | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 5350 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  |  |
|  |  | 企业自筹 |  | 3750 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 项目投运后VOCs减排量≤13.3368吨/年，新建“碱洗+蓄热燃烧（RTO）处理”装置排放口非甲烷总烃排放浓度≤20mg/m³，苯≤4mg/m³、甲苯≤15mg/m³、二甲苯≤20mg/m³，企业边界非甲烷总烃浓度≤4mg/m³。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | VOCs综合治理装置（套） |  |  | 1 |
|  |  |  | 新建“碱洗+蓄热燃烧（RTO）”废气处理系统 |  |  | 1 |
|  |  |  | 新增收集风机 |  |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目验收通过率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | RTO处理工艺VOCs排放浓度（mg/m³） |  |  | ≤20 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应能力 |  |  | 持续加强 |
|  |  |  | 区域环境空气质量和优良天数 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工及周边群众满意度 |  |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中国石油乌鲁木齐石化分公司炼油厂公路装车设施VOCs治理项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 |  | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 903 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 280 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 623 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 项目投运后VOCs减排量≤120吨/年，油气回收治理设施扩能改造后排放口非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m³，苯≤4mg/m³、甲苯≤15mg/m³、二甲苯≤20mg/m³，企业边界非甲烷总烃浓度≤4mg/m³。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 油气回收治理设施（套） |  |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m³） |  |  | ≤60 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 企业边界VOCs浓度（mg/m³） |  |  | ≤4 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应能力 |  |  | 持续加强 |
|  |  |  | 区域环境空气质量和优良天数 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对区域大气生态环境改善满意度 |  |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温宿县燃煤锅炉淘汰项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 阿克苏地区生态环境局温宿县分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 1290 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 1161 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 129 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过本项目的实施，温宿县境内可以减少颗粒物排放4.165吨、减少SO2排放76吨、减少NOX预计削减量75.466吨，促进环境空气质量改善。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除燃煤锅炉数量（台） |  |  | 7 |
|  |  |  | 拆除燃煤锅炉总蒸吨数（蒸吨） |  |  | 129 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 工程验收通过率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫减排量（吨） |  |  | ≥76 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（吨） |  |  | ≥75.466 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（吨） |  |  | ≥4.165 |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域环境空气质量和优良天数 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对区域大气生态环境改善满意度 |  |  | ≥90% |

调整下达2023年大气污染防治资金（第二批）区域绩效目标分解表

| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 拜城县昌恒热力清洁能源替代燃煤锅炉项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿克苏地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿克苏地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 拜城县昌恒热力有限公司 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金： |  | 800 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 720 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 80 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过本项目的实施，拜城县可以减少SO2排放89.83吨，减少NOx排放143.73吨，减少烟尘（颗粒物）排放835.41吨/年，促进环境空气质量改善。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除燃煤锅炉数量（台） |  |  | 4 |
|  |  |  | 淘汰燃煤锅炉总蒸吨数（蒸吨） |  |  | 80 |
|  |  |  | 完成治理面积（万平方米） |  |  | 42 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫减排量（吨） |  |  | 89.83 |
|  |  |  | 氮氧化物减排量（吨） |  |  | 143.73 |
|  |  |  | 颗粒物减排量（吨） |  |  | 29.63 |
|  |  | 可持续影响指标 | 辖区空气质量 |  |  | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2023年度中央下达我区大气污染防治资金中央资金121466万元，地方资金336173.66万元，其他资金20402.84万元，共计资金为478042.5万元，资金到位478042.5万元，到位率100%。

其中，2022年12月中央提前下达大气污染防治资金项目预算资金为89792万元，地方资金326863.81万元；2023年7月下达大气污染防治资金（第二批）项目预算资金，中央资金为18989.2万元，地方资金8138.5万元，其他资金15734.69万元；2023年12月调整下达大气污染防治资金（第二批）项目预算资金，中央资金为12684.8万元，地方资金1171.35万元，其他资金4668.15万元。

2.项目资金执行情况分析。

截止到2023年12月，2023年用于大气污染防治项目资金总计478042.5万元，实际已执行317096.933万元，资金执行率66.33%。其中：中央补助资金预算121466万元，全年执行63488.94万元，执行率52.27%；地方资金336173.66万元，全年执行241901.658万元，执行率71.96%。其他资金20402.84万元，全年执行11706.335万元，执行率57.38%。具体如下：

### 2023年中央大气污染防治资金执行情况表

| 序号 | 承担单位 | 项目名称 | 中央资金 | 中央资金执行金额 | 中央资金执行率(%) | 地方资金 | 地方资金执行金额 | 地方资金执行率(%) | 其他资金（万元） | 其他资金执行金额（万元） | 其他资金执行率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 乌鲁木齐市人民政府 | 乌鲁木齐市清洁取暖项目 | 56000 | 28867.58 | 51.55% | 154743 | 85690 | 55.38% | 0.00 | 0 | 0 |
| 2. | 乌鲁木齐市生态环境局 | 乌鲁木齐市“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目 | 1202 | 1037.725 | 86.33% | 135 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 3. | 新疆康德环保热力科技有限公司 | 新疆康德环保热力科技有限公司燃气锅炉低氮改造项目 | 219.1 | 0 | 0.00% | 400 | 400 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 4. | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 中国石油乌鲁木齐石化公司供排水生产部净水一区VOCs提标改造项目 | 1600 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 3750 | 3083.3 | 82.22% |
| 5. | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 中国石油乌鲁木齐石化分公司炼油厂公路装车设施VOCs治理项目 | 280 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 623 | 623 | 100.00% |
| 6. | 新疆八一钢铁股份有限公司 | B高炉热风炉低氮燃烧改造项目 | 485 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 513 | 513 | 100.00% |
| 7. | 新疆众和股份有限公司 | #新疆众和股份有限公司炉窑烟气减排升级改造项目 | 1694.75 | 1694.75 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 1694.75 | 1694.75 | 100.00% |
| 8. | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 新疆八一钢铁股份有限公司竖窑原料料场防尘设施建设工程 | 338.56 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 416.85 | 416.85 | 100.00% |
| 9. | 昌吉州人民政府 | 昌吉州清洁取暖项目 | 24000 | 16206.06 | 67.53% | 139650 | 130161.94 | 93.21% | 0.00 | 0 | 0 |
| 10. | 新疆神火煤电有限公司 | 新疆神火煤电有限公司800kt/a铝合金电解烟气超低排放改造项目 | 1000 | 630 | 63.00% | 11521 | 9846 | 85.46% | 0.00 | 0 | 0 |
| 11. | 昌吉州生态环境局 | 昌吉州大气污染防治重点区域加密空气质量自动监测站点建设项目 | 1583.7 | 988.39 | 62.41% | 144 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 12. | 昌吉州生态环境局 | 昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治补贴项目（二期) | 2826.9 | 2410.8 | 85.28% | 0.00 | 0 | 0 | 314.1 | 314.1 | 100.00% |
| 13. | 昌吉州生态环境局 | 昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治补贴项目（三期） | 2916 | 113 | 3.88% | 324 | 324 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 14. | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | 昌吉市燃气锅炉低氮改造项目 | 295.15 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 295.15 | 295.15 | 100.00% |
| 15. | 新疆其亚铝电有限公司 | 新疆其亚铝电有限公司800kt/a铝合金烟气超低改造工程 | 1183.3 | 1183.3 | 100.00% | 13816.7 | 10770 | 77.95% | 0.00 | 0 | 0 |
| 16. | 阿克苏地区生态环境局 | 阿克苏地区”天地车人”一体化机动车排放监控系统 | 376.2 | 237.6 | 63.16% | 69.8 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 17. | 阿克苏地区生态环境局阿克苏市分局 | 阿克苏市2023年燃煤锅炉淘汰项目 | 1305 | 0 | 0.00% | 145 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 18. | 拜城县住房和城乡建设局 | 新疆阿克苏地区拜城县天源、昌恒热力有限公司1×65t/h+1× 130t/h+1×100t/h燃煤热水锅炉烟气超低排放技术改造项目 | 955.5 | 0 | 0.00% | 3594.5 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 19. | 阿克苏地区生态环境局新和县分局 | 新和县农村拆除燃煤锅炉拆及建设电锅炉项目 | 810 | 810 | 100.00% | 90 | 90 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 20. | 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 | 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司焦化厂VOCs治理项目 | 1079 | 560 | 51.90% | 0.00 | 0 | 0 | 1079 | 908 | 84.15% |
| 21. | 阿克苏地区生态环境局阿瓦提县分局 | 阿瓦提县2023年淘汰燃煤锅炉项目 | 603 | 603 | 100.00% | 67 | 67 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 22. | 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司 | 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司煤场全封闭工程 | 780 | 366.6 | 47.00% | 0.00 | 0 | 0 | 2720 | 1300 | 47.79% |
| 23. | 拜城县昌恒热力有限公司 | 拜城县昌恒热力清洁能源替代燃煤锅炉项目 | 720 | 0 | 0.00% | 80 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 24. | 阿克苏地区生态环境局温宿县分局 | 温宿县燃煤锅炉淘汰项目 | 1161 | 0 | 0.00% | 129 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 25. | 伊犁州生态环境局 | 伊犁州挥发性有机物组分监测能力建设项目 | 614.7 | 542 | 88.17% | 68.3 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 26. | 伊宁县弓月热力有限公司 | 伊宁县弓月热力有限公司燃煤锅炉超低排放改造项目 | 429 | 429 | 100.00% | 506 | 120 | 23.72% | 0.00 | 0 | 0 |
| 27. | 霍尔果斯经济开发区源能热力有限公司 | 霍尔果斯市建成区集中供暖环保设备节能技改提升项目 | 600 | 600 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 1650 | 777.5 | 47.12% |
| 28. | 伊犁——伊犁州伊宁市城市管理行政执法局 | 伊宁市大气污染防治35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰项目 | 4367.15 | 0 | 0.00% | 488.85 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 29. | 伊犁——伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 | 伊宁县曲鲁海乡、萨地克于孜乡、阿乌利亚乡、吐鲁番于孜乡、吉里于孜镇、武功乡燃煤锅炉淘汰及清洁取暖改造项目 | 1345.5 | 0 | 0.00% | 149.5 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 30. | 麦盖提华鹰热能有限责任公司 | 麦盖提县华鹰热能有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目 | 1015.23 | 581.52 | 57.28% | 0.00 | 0 | 0 | 1589.77 | 480 | 30.19% |
| 31. | 英吉沙县教育局 | 英吉沙县燃气锅炉低氮改造建设项目 | 131.125 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 498.875 | 86 | 17.24% |
| 32. | 叶城县住房和城乡建设局 | 叶城县燃气锅炉低氮排放改造项目 | 1787 | 1482.5 | 82.96% | 3366 | 1586 | 47.12% | 0.00 | 0 | 0 |
| 33. | 莎车县住房和城乡建设局 | 莎车县集中供热环保设施提升改造项目 | 1000 | 0 | 0.00% | 4000 | 2730.72 | 68.26% | 0.00 | 0 | 0 |
| 34. | 库尔勒上库综合产业园区管委会 | 库尔勒上库综合产业园（石油石化产业园）挥发性有机物监测系统建设项目 | 240 | 209.2 | 87.17% | 24 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 35. | 焉耆回族自治县住房和城乡建设局 | 焉耆县集中供热燃煤锅炉超低排放改造项目 | 2200 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 3017 | 0 | 0.00% |
| 36. | 克拉玛依市生态环境局 | 克拉玛依市VOCs与PM2.5精细化监测监管能力建设项目 | 1403 | 1403 | 100.00% | 2348.71 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 37. | 克拉玛依胜利高原机械有限公司 | 2022年胜利高原燃气锅炉降氮改造项目 | 139.435 | 139.435 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 434.685 | 434.685 | 100.00% |
| 38. | 克拉玛依红山油田有限责任公司 | 红山油田燃气锅炉低氮改造项目 | 560 | 560 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 1806.66 | 780 | 43.17% |
| 39. | 博州生态环境局博乐市分局 | 博乐市2022—2023年淘汰燃煤锅炉项目 | 684 | 684 | 100.00% | 76 | 76 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 40. | 博州生态环境局精河县分局 | 精河县2023年淘汰燃煤锅炉项目 | 319.5 | 162 | 50.70% | 35.5 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 41. | 博州生态环境局博乐市分局、博州生态环境局精河县分局 | 博州2022-2023年燃煤淘汰锅炉项目 | 562.5 | 472.5 | 84.00% | 62.5 | 4 | 6.40% | 0.00 | 0 | 0 |
| 42. | 吐鲁番市生态环境局 | 吐鲁番市挥发性有机物组分监测能力建设项目 | 443.7 | 443.7 | 100.00% | 49.3 | 36 | 73.02% | 0.00 | 0 | 0 |
| 43. | 和田地区生态环境局于田县分局 | 于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目 | 210 | 71.28 | 33.94% | 90 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 121466 | 63488.94 | 52.27% | 336173.66 | 241901.66 | 71.96% | 20402.84 | 11706.335 | 57.38% |

- （二）项目资金管理情况分析

严格按照《关于加强生态环保资金管理推动监理项目储备库制度的通知》、《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》要求，择优在大气污染防治项目储备库中选择支持项目。按季度对大气污染防治资金项目进行预算执行和绩效目标实现程度的监督管理，对项目进展情况缓慢的项目加以督促。随机抽选中央大气污染防治资金项目，开展现场监督检查工作，及时发现项目实施过程中的潜在问题。对项目建设情况组织召开大气污染防治资金项目申报推进会，加快推进优质生态环境资金项目入库。

1.资金分配科学性。

一是突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及生态环境部关于生态环境保护工作决策部署，围绕大气污染防治重点目标任务，择优在中央大气污染防治项目储备库中选择支持项目。二是强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，更好体现支持的必要性和突出效果。

2.资金下达及时性。

2022年11月2日，财政部《关于提前下达2023年大气污染防治资金预算的通知》（财资环〔2022〕120号），下达资金89792万元；2023年6月15日，财政部《关于下达2023年度大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕34号），下达资金31674万元。

2022年12月10日，自治区《关于提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕124号）分解下达中央资金89792万元；2023年7月18日，自治区《关于下达2023年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕64号）分解下达中央资金18989.2万元；2023年12月13日，自治区《关于调整下达2023年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕135号）分解下达中央资金12684.8万元。

2023年提前批大气污染防治资金在自治区财政厅接到大气污染防治专项资金后30日内正式分解下达。2023年第二批大气污染防治资金，共计31674万元，其中18989.2万元中央大气污染防治资金在自治区财政厅接到大气污染防治专项资金后30日内正式分解下达；12684.8万元中央大气污染防治资金由于储备项目不足，于2023年12月分解下达。

3.资金拨付合规性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件拨付资金，各区、县、市财政部门和项目主管单位按程序审核通过后予以拨付。

4.资金使用规范性。

严格按照下达预算科目、《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件的要求使用资金，无超标列支相关费用、专款专用、不存在截留、挤占、挪用序列支出等情况，票据合法合规并及时归档。

5.资金执行准确性。

根据《行政单位财务规则》（财政部令第113号）等文件执行资金，按照上级下达、本级预算安排和企业自筹的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行合规。

6.预算绩效管理情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，自治区生态环境厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，预算执行中做到绩效监控，预算执行完做好绩效评价，财政资金使用效益充分提高，资金安全规范使用，年度绩效目标如期实现。

7.支出责任履行情况。

所有资金均由承担单位合规支出，项目承担单位在资金拨付、监管等方面严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，支出责任履行情况良好。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

2023年通过支持43个中央大气污染防治资金项目的实施，有效的推动了工业炉窑综合整治、燃煤锅炉超低排放改造、淘汰燃煤锅炉、环境空气质量监测能力建设、纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率等重点工作，重点区域环境空气质量持续得到改善，PM2.5年均浓度为31μg/m3，空气质量优良率为76.7%，重污染天数比例为1.3%，氮氧化物减排实际减排量为33308吨，挥发性有机物减排实际减排为12240吨，均达到国家下达目标要求。

- （四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达的燃煤锅炉淘汰规模指标，指标值为76蒸吨，我区实际完成燃煤锅炉淘汰规模76蒸吨，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达的燃煤锅炉超低排放改造规模指标，指标值为60蒸吨，我区实际完成燃煤锅炉超低排放改造规模60蒸吨，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达的燃气锅炉低氮改造规模指标，指标值为187蒸吨，我区实际完成烟燃气锅炉低氮改造规模187蒸吨，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达的工业炉窑综合整治数量指标，指标值为2台，我区实际完成工业炉窑综合整治数量2台，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达的新增环境空气质量监测站数量指标，指标值为1个，我区实际完成新增环境空气质量监测站1个，完成率100%，偏差率0%。

f.财政部随文下达的新增空气质量监测监管设备指标，指标值为27套，我区实际完成增空气质量监测监管设备27套，完成率100%，偏差率0%。

g.财政部随文下达的纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率指标，指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）质量指标

a. 财政部随文下达的项目验收合格率指标，指标值为100%，我区本年度共计27 项目已开展验收工作，均已完成验收验收合格率为100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达的清洁取暖绩效评价结果指标，指标值为平均80分以上，乌鲁木齐市和昌吉州实际清洁取暖指标平均分能够达到80分，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

a.财政部随文下达的项目开工率指标，指标值为100%，我区大气污染防治专项资金项目实际开工率为88.37%，完成率88.37%，偏差率11.23%，原因是：部分资金下半年下达，个别项目承担居民供热任务供暖季无法施工，需待供暖季结束后进行施工。

- b.财政部随文下达的项目完工率指标，指标值为≥50%，我区大气污染防治项目实际完工并验收项目27项，完工率实际完成62.79%，完成率125.58%、偏差率25.58%。

（4）成本指标

财政部随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2.项目效益指标。

（1）经济效益指标

财政部随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部随文下达的绩效目标未设定社会效益指标。

（3）生态效益指标

a.财政部随文下达的PM2.5年均浓度指标，指标值为达到国家下达目标要求，2023年国家下达目标要求为34.3μg/m3，我区PM2.5年均浓度为31μg/m3，相比2022年PM2.5浓度下降3.12%，达到国家下达目标要求，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达的空气质量优良率指标，指标值为达到国家下达目标要求，2023年国家下达目标要求为74.1%，我区空气优良率为76.7%，达到国家下达目标要求，完成率100%，偏差率0%。

c. 财政部随文下达的重污染天数比例，指标值为达到国家下达目标要求，2023年考核目标要求为1.3%，我区重污染天数比例为1.3%，达到国家下达目标要求，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达的氮氧化物减排指标，指标值为达到国家下达目标要求，2023年我区氮氧化物减排量为33308吨，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达的挥发性有机物减排指标，指标值为达到国家下达目标要求，2023年我区氮氧化物减排量为12240吨，完成率100%，偏差率0%。

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达的完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例指标，指标值≤10%，乌鲁木齐市和昌吉州清洁取暖改造区域散煤复烧比例为0.88%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达的工程设施稳定运行率指标，指标值为100%，我区大气污染防治建设工程设施目前均稳定运行实际稳定运行率100%，完成率100%，偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析。

a.财政部随文下达的群众满意度指标，指标值为≥90%，我区大气污染防治实际群众满意度为100%，完成率110%，偏差率10%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）偏离的绩效目标和原因

1.未完成的时效指标。

- a.项目开工率指标，指标值为100%，我区大气污染防治专项资金项目实际开工率为88.37%，完成率88.37%，偏差率11.23%，未完成原因为：部分资金下半年下达，个别项目承担居民供热任务供暖季无法施工，需待供暖季结束后进行施工。

- （二）下一步改进措施

1.2023年度，中央大气污染防治资金分两批次3次共支持43个项目，其中第一批次于2022年12月支持15个项目，项目资金执行情况较好；第二批次第1次于2023年7月支持20个项目，按项目进度支付；第二批次第2次于2023年12月支持8个项目，由于下达时间较晚，部分项目资金尚未执行。接下来将与项目主管单位调度和了解工程建设情况，督促中标商按施工进度完成施工，同时制定合理的验收方案，保障验收工作顺利开展。加快项目完工审计、验收等进度，督促其按项目验收和资金管理规定支付资金，制定详细资金使用计划，加快资金支出进度。

2.加强项目前期论证，在充分调查研究和详细技术论证的基础上，合理制定设计方案，编制可行性研究报告，选取经济有效的技术路线，确保资金使用科学合理。建立健全大气污染防治专项补助机制，明确补助对象、补助标准、补助程序等，并加强有关信息公开公示;加大申报材料审查力度，保证申报项目可行、实施条件充分、预算测算合理，提高入库项目质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度大气污染防治专项资金绩效自评价得分为91.53分，其中：预算执行6.63分、产出指标45.9分、效益指标30分、服务对象满意度指标9分，自评结果为“优”。

2.自评价中发现由于下半年资金拨付较晚，项目招标等前期工作未能按期进行，导致项目施工进度滞后；部分项目受天气影响，冬季无法施工，导致项目无法按期完成。针对以上问题，在后期项目申报过程中，加大审核力度，提高项目实施计划审核，充分考虑天气及气候原因对项目进度产生的影响；项目实施过程中对实施进度进行监管，加快推进项目实施；对项目资金支付情况进行密切关注，提高预算执行，确保项目绩效目标如期完成。

3.评价结果将在自治区生态环境厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

- 附件

大气污染防治资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

新疆维吾尔自治区转移支付区域(项目)绩效目标自评表

| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中央大气污染防治资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 地州生态环境局及各企事业单位 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 478042.5 |  | 317096.933 |  |  |  | 66.33% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 121466 |  | 63488.94 |  |  |  | 52.26% |
|  |  |  | 地方资金 | 336173.66 |  | 241901.658 |  |  |  | 71.96% |
|  |  |  | 其他资金 | 20402.84 |  | 11706.335 |  |  |  | 57.38% |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 围绕大气污染防治重点目标任务，择优在中央大气污染防治项目储备库中选择支持项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 本年度资金能够及时下达。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 按照《大气污染防治资金管理办法》（财资环〔2021〕46号）《财政部关于修改<大气污染防治资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕106号）等文件拨付资金。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 按照《大气污染防治资金管理办法》（财资环〔2021〕46号）《财政部关于修改<大气污染防治资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕106号）等文件使用资金。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行合规准确。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，开展预算绩效管理工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，按照项目实施进度进行资金支出，支出责任履行情况良好。 |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 |  | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 目标1:2023年，PM2.5、空量优良率达到国家下达目标要求。 目标2:2023年，氮氧化物、挥发性有机物减排达到国家下达目标要求。 |  |  |  | 2023年通过支持的43个中央大气污染防治资金项目的实施，有效的推动了工业炉窑综合整治、燃煤锅炉超低排放改造、淘汰燃煤锅炉、环境空气质量监测能力建设、纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率等重点工作，重点区域环境空气质量持续得到改善，PM2.5年均浓度，空气质量优良率，氮氧化物减排实际减排量，挥发性有机物减排实际减排，均达到国家下达目标要求。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉淘汰规模(蒸吨) |  |  | 76 | 76 |  |  |  |
|  |  |  | 燃煤锅炉超低排放改造规模(蒸吨) |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 燃气锅炉低氮改造规模(蒸吨) |  |  | 187 | 187 |  |  |  |
|  |  |  | 工业炉窑综合整治数量(台) |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增环境空气质量监测站数量(含交通空气质量监测站)(个) |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新增空气质量监测监管设备套数(套) |  |  | 27 | 27 |  |  |  |
|  |  |  | 纳入北方地区冬季清洁取暖项目的年度任务完成率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 清洁取暖绩效评分结果 |  |  | 平均80分以上 | 平均80分以上 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% | 88.37% |  | 部分资金下半年下达，个别项目承担居民供热任务供暖季无法施工，需待供暖季结束后进行施工。 |  |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | ≥50% | 62.79% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | PM2.5年均浓度下降(%) |  |  | 达到国家下达目标要求 | 3.12% |  |  |  |
|  |  |  | 空气质量优良率（％） |  |  | 达到国家下达目标要求 | 76.7% |  |  |  |
|  |  |  | 重污染天数比例 |  |  | 达到国家下达目标要求 | 1.3% |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物排放总量减少（吨） |  |  | 达到国家下达目标要求 | 33308 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物排放总量减少（吨） |  |  | 达到国家下达目标要求 | 12240 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例 |  |  | ≤10% | 0.88% |  |  |  |
|  |  |  | 工程设施稳定运行率 |  |  | ≥10年 | 正常运行 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 99% |  |  |  |
| 说明 |  | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |