新疆维吾尔自治区水污染防治资金

转移支付2023年度绩效自评报告

项目名称：水污染防治资金

实施单位：各地州生态环境局、各相关事业单位

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：吕任生

填报时间：2024年3月12日

新疆维吾尔自治区水污染防治资金转移支付

2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区生态环境厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2023年度中央水污染防治专项转移支付绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达水污染防治专项转移支付预算和绩效目标情况

1、下达预算情况。

2023年度，财政部分批下达我区水污染防治专项资金共计33500万元，用于支持水污染防治和水生态环境保护方面相关工作。

2022年10月28日，财政部《关于提前下达2023年水污染防治资金预算的通知》（财资环〔2022〕117号）下达新疆2023年水污染防治项目资金21182万元。

2023年6月11日，财政部《关于下达2023年水污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕35号）下达新疆2023年水污染防治项目资金12318万元。

2、下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆区域绩效目标如下：

### 2023年水污染防治资金区域绩效目标表

（2023年度）

| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 33500 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 持续推进自治区水污染防治工作，支持相关地区开展重点流域水污染防治，集中式饮用水水源地保护、良好水体等生态环境保护工作，推进水环境质量稳定向好，达到年度水质目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水源地整治数量（个） |  |  | 2 |
|  |  |  | 重要生态空间内新增污水处理能力（万吨/天） |  |  | 2 |
|  |  |  | 新增开展地下水污染风险管控或修复项目数量（个） |  |  | 2 |
|  |  |  | 新增湿地恢复面积（㎞²） |  |  | 0.10588 |
|  |  |  | 新增区域再生水循环利用量（万吨/年） |  |  | 700 |
|  |  |  | 地下水环境环境调查（个） |  |  | 2 |
|  |  |  | 新增河湖生态缓冲带修复面积（㎞²） |  |  | 0.08 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 完工率 |  |  | ≥25% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）水体比例 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  |  |  | 地表水水质劣Ⅴ类水体比例 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  |  |  | 县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  |  |  | 地下水环境质量考核目标达标情况 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1、自治区分解下达预算情况。

2022年12月16日，自治区《关于提前下达2023年中央水污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕132号）分解下达中央资金21182万元；2023年7月19日，自治区《关于下达2023年度中央水污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕66号）分解下达中央资金12318万元。新疆2023年水污染防治资金共计39525.92万元。其中，中央财政资金33500万元，地方资金6025.92万元。

资金分解如下：

2023年中央水污染防治资金预算分配表

单位（万元）

| 单位、地州名称 | 中央补助金额 | 地方资金 |
| --- | --- | --- |
| 伊犁州 | 4089.5 | 669.11 |
| 昌吉州 | 6710.68 | 861.35 |
| 阿勒泰地区 | 2130.98 | 237 |
| 博州 | 6244.91 | 2269.06 |
| 乌鲁木齐市 | 10210.196 | 1525.874 |
| 巴州 | 3182 | 360 |
| 吐鲁番市 | 711 | 79 |
| 喀什地区 | 220.734 | 24.526 |
| 全区合计 | 33500 | 6025.92 |

2、自治区分解下达绩效目标情况如下：

### 2023年水污染防治资金区域绩效目标表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 |  | 39525.92 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 33500 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 6025.92 |  |  |
| 年度总体目标 | 持续推进自治区水污染防治工作，支持相关地区开展重点流域水污染防治，集中式饮用水水源地保护、良好水体等生态环境保护工作，推进水环境质量稳定向好，达到年度水质目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水源地整治数量（个） |  |  | 2 |
|  |  |  | 重要生态空间内新增污水处理能力（万吨/天） |  |  | 2 |
|  |  |  | 新增开展地下水污染风险管控或修复项目数量（个） |  |  | 2 |
|  |  |  | 新增湿地恢复面积（㎞²） |  |  | 0.10588 |
|  |  |  | 新增区域再生水循环利用量（万吨/年） |  |  | 700 |
|  |  |  | 地下水环境环境调查（个） |  |  | 2 |
|  |  |  | 新增河湖生态缓冲带修复面积（㎞²） |  |  | 0.08 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 完工率 |  |  | ≥25% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）水体比例 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  |  |  | 地表水水质劣Ⅴ类水体比例 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  |  |  | 县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  |  |  | 地下水环境质量考核目标达标情况 |  |  | 达到国家下达的年度目标值 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

根据《关于提前下达2023年中央水污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕132号）中随文下达的绩效目标表。

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博尔塔拉河（博乐市青镇-小镇段）水环境治理与生态修复项目（三期） |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 博州财政局 | 地方主管部门 | 博州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 博乐市水利局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 2997.2 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1290.91 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 1706.29 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 博尔塔拉河水环境治理与生态修复项目(三期)，计划在博乐市乌图布拉格镇河段，建设小微湿地5亩，建设生态缓冲带60亩，自然湿地24亩。计划在博乐市达勒特镇河段，建设生态缓冲带60亩，自然湿地24亩。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增小微湿地面积（平方米） |  | 3300 |
|  |  |  | 新增生态缓冲带面积（平方米） |  | 80000 |
|  |  |  | 新增自然湿地修复面积（平方米） |  | 32000 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | 100% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 区域生态安全 |  | 有效保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 河道生态环境 |  | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | ≥90% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 额尔齐斯河及北疆调水工程流域水体水生态环境本底调查与评估 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿勒泰地区财政局 | 地方主管部门 | 阿勒泰地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 2117.98 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1905.98 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 212 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 目标1:完成额河流域及调水工程水生态环境调查，包括额尔齐斯河干流、5条主要支流、4个水库以及额尔齐斯河到乌鲁木齐段水利工程；目标2:建立额尔齐斯河及北疆调水工程流域水体的水生态环境技术数据档案；目标3:分析评价北疆调水工程对于北疆以及额尔齐斯河流域的环境、生态、气候、经济等方面的影响。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查支流 |  | ＞4条 |
|  |  |  | 调查点位 |  | ＞50 |
|  |  |  | 现场调查频次 |  | 3次 |
|  |  |  | 现场图像记录 |  | ＞300张 |
|  |  |  | 检测项目 |  | ＞30项 |
|  |  |  | 提交《额尔齐斯河及北疆调水工程流域水体水生态环境状况调查与评估报告》 |  | 1份 |
|  |  | 质量指标 | 调查检测数据受控 |  | ＞10% |
|  |  | 时效指标 | 完成前期资料收集 |  | 2023年4月前 |
|  |  |  | 完成现场野外调查 |  | 2023年12月前 |
|  |  |  | 完成测试及数据分析整理 |  | 2024年7月前 |
|  |  |  | 完成调查评估报告 |  | 2024年11月前 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 建立额尔齐斯河及北疆调水工程流域水体的水生态环境本底档案 |  | 建立生态档案 |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力降低国际水资源分配风险争端 |  | 提供证据支持 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | ≥90% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 呼图壁县丰泉污水处理厂尾水人工湿地水质净化项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 昌吉州财政局 | 地方主管部门 | 昌吉州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 7572.03 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 6710.68 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 861.35 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 提高区域污染减排能力，降低盐池湾调蓄水库黑臭风险，提高再生水利用率，缓解呼图壁县水资源短缺局面，改善区域水生态环境质量 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设潜流人工湿地 |  | 58800㎡ |
|  |  |  | 建设表流人工湿地 |  | 11780㎡ |
|  |  |  | 人工湿地处理水量 |  | 20000m³/d |
|  |  |  | 每年可实现节约新鲜水资源量 |  | 730万方 |
|  |  |  | 有机物削减污染物量/年 |  | 73吨 |
|  |  |  | 氨氮削减污染物量/年 |  | 21.9吨 |
|  |  |  | 总磷削减污染物量/年 |  | 0.73吨 |
|  |  |  | 再生水利用率提高 |  | 30% |
|  |  | 质量指标 | 治理后湿地出水COD、BOD5、氨氮、TP |  | 达到地表水V类标准 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 100% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 区域水生态环境质量 |  | 改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对本项目满意度 |  | ≥95% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 重点区域建设用地及其历史纳污地表水体周边地下水环境调查与风险评估项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 2903.07 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 2558.07 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 345 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 基于新疆维吾尔自治区已经开展的工作，通过本项目的实施，对原新疆化肥厂地块及其历史纳污地表水体周边进行地下水环境调查与风险评估，纳污水体周边地下水和地表水环境调查和地下水与地表水污染转化及协同防治的研究，摸清新疆新化化肥有限公司所在区域的地下水环境质量及周边环境风险，纳污水体红苇湖区域地下水与地表水的转化关系，为遏制区域地下水污染恶化趋势、保障地下水环境安全提供工作基础。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究区周边地下水环境调查与风险评估 |  | 1份 |
|  |  |  | 纳污水体周边地下水和地表水环境调查 |  | 1份 |
|  |  |  | 地下水与地表水污染转化及协同防治研究报告 |  | 1份 |
|  |  | 质量指标 | 项目完成进度 |  | 100% |
|  |  |  | 项目质量预期 |  | 100% |
|  |  |  | 项目质量安全达标率 |  | 100% |
|  |  |  | 项目验收通过率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 实施期限 |  | 12个月 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 环境公共服务程度 |  | 逐步提高 |
|  |  | 生态效益指标 | 地下水环境质量改善 |  | 有效改善 |
|  |  |  | 风险评估、精准施策 |  | 提供技术指导 |
|  |  | 可持续影响指标 | 生态保护程度 |  | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关主管部门管理满意度 |  | ≥90% |
|  |  |  | 当地居民满意度 |  | ≥90% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 3733 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 3307.626 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 425.374 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过本项目的实施，建立重点对象清单，明确典型重点调查对象地下水污染现状，并研究制定具有乌鲁木齐市地方特色的地下水污染防治长效机制，进而支撑乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设相关工作，促进全市地下水环境的改善，实现生态效益最大化，以及人与自然的和谐相处。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 乌鲁木齐市地下水污染防治制度研究 |  | 1项 |
|  |  |  | 重点调查对象地下水环境状况调查 |  | 1项 |
|  |  |  | 新建监测井合格数 |  | ≥131孔 |
|  |  |  | 进行现场踏勘、现场调查、人员访谈次数 |  | ≥3次 |
|  |  |  | 采集与检测的土壤、地下水样品总数 |  | ≥440组 |
|  |  |  | 召开专家评审会次数 |  | ≥3次 |
|  |  | 质量指标 | 项目完成进度 |  | 100% |
|  |  |  | 项目质量预期 |  | 100% |
|  |  |  | 项目质量安全达标率 |  | 100% |
|  |  |  | 项目验收通过率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 实施期限16个月 |  | 2022年9月至2023年12月 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 典型“双源”地下水环境质量改善 |  | 有效改善 |
|  |  |  | 生态保护程度 |  | 有力增加 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对相关政府决策支撑力度 |  | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | ≥90% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乌鲁木齐河流域依赖地下水的生态系统调查项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 1500 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1295 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 205 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 按照地球科学理论和现代生态水文地质学原理，评价工作区内存在的依赖地下水的生态系统(GDES)现状，通过水文地质调查、遥感、物探、浅钻、生态样方等技术方法，以区域GDEs生态功能演变研究和水资源循环技术为核心，紧紧围绕地下水循环与地表水-地下水相互转化规律、生态地质环境条件演化规律、植被群落与生态系统演化规律三大主线，从生态、环境、水文地质三个维度协同推进调查工作。揭示流域地下水与生态系统的自身演变特征及其自然响应关系规律、主要影响因素、人类活动扰动特征，评价乌鲁木齐河流域(GDES)状态及其地下水依赖性和生态需水量、环境变化敏感性、生态系统健康风险，系统划分依赖地下水生态系统空间边界，确定主要环境监管指标和阀值要求，制定保证GDEs生态需水的社会管理措施。最终目的在于提升绿洲的生态质量，支撑区域依赖地下水相关的生态系统安全。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1:5万遥感解译 |  | 5000km2 |
|  |  |  | 1:10万遥感解译 |  | 20000km2 |
|  |  |  | 1:5万专项生态地质调查 |  | 500km2 |
|  |  |  | 1:10万水文地质修测 |  | 500km2 |
|  |  |  | 自然资源-生态多要素动态监测站点 |  | 1处 |
|  |  | 质量指标 | 项目完成进度 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 成果报告提交 |  | 2024年底 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 区域生态安全 |  | 有效保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对相关政府决策支撑力度 |  | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | ≥90% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 吐鲁番市水环境监测网与信息化建设项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 吐鲁番市财政局 | 地方主管部门 | 吐鲁番市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 吐鲁番市生态环境局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 790 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 711 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 79 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 开展吐鲁番地区水环境监测网与信息化建设工作，通过新建水质监测站、集成整合水质监测数据和污染源监测数据，基于环境空间信息和底层数据支撑，形成水环境基本信息管理能力，支撑吐鲁番地区水污染防治工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地表水饮用水地表水源水质在线自动监测站 |  | 3套 |
|  |  |  | 水环境与污染源数据资源中心 |  | 1套 |
|  |  |  | 水环境数据可视化系统 |  | 1套 |
|  |  |  | 水污染防治移动端APP |  | 1套 |
|  |  |  | 实验室信息管理系统 |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率（%） |  | ≥100% |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底前完成所有设备安装及平台运行 |  | 2023年底前 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 加强饮用水水源地水质应急响应能力 |  | 有效加强 |
|  |  | 可持续影响指标 | 支持水环境信息管理能力 |  | 有效支持 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门对项目效果满意度 |  | ≥95% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 库尔勒市生活饮用水水源地一级保护项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 巴州财政局 | 地方主管部门 | 巴州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 1560 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1400 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 160 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 目标1:完成54座泵房周边38194.8米防护隔离设施。目标2:每座泵房建4个视频监控。目标3:设立警示牌标识牌596个等。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 隔离泵房护栏长度 |  | 38194.8米 |
|  |  |  | 视频监控设备套数 |  | 54套 |
|  |  |  | 设立警示牌标识牌数量 |  | 596个 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 视频监控正常使用率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 按期完工率 |  | 100% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 保障水环境安全基础性工作 |  | 有效保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期保障水环境安全 |  | 有效保障 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | ≥90% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县工业园区拉依苏化工区地下水环境状况详细调查与风险评估项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 巴州财政局 | 地方主管部门 | 巴州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 轮台工业园区管理委员会 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 1982 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1782 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 200 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过开展新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县工业园区拉依苏化工区地下水环境详细调查，进一步查明化工园区及周边污染现状、污染程度及污染范围，评价园区影响区域的土壤、地下水质量现状，开展地下水污染健康风险评估工作，为地下水风险管控和修复治理提供对策和建议。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《新疆轮台县工业园区拉依苏化工区地下水环境状况详细调查与风险评估项目实施方案》 |  | 1份 |
|  |  |  | 完成《新疆轮台县工业园区拉依苏化工区地下水环境状况详细调查与风险评估报告》 |  | 1份 |
|  |  |  | 召开专家评审会 |  | ≥2次 |
|  |  |  | 开展现场踏勘、现场调查 |  | ≥3次 |
|  |  |  | 新建监测井建设 |  | ≥110孔 |
|  |  |  | 需要样品采集及检测分析数量 |  | ≥290个 |
|  |  | 质量指标 | 最终成果经专家评审通过率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | ≥90% |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 地下水保护和开发利用价值 |  | 有效提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 对相关政府决策支撑力度 |  | 有力增加 |
|  |  | 可持续影响指标 | 地下水环境保护可持续 |  | 持续向好 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门对该项目的满意度 |  | ≥90% |

### 中央水污染防治资金绩效目标明细表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 叶城县乌拉勒河饮用水水源地规范化管理项目 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 喀什地区财政局 | 地方主管部门 | 喀什地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 | 245.26 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 220.734 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 24.526 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 进一步完善乌拉勒河饮用水水源地规范化建设，提高饮用水水源地监控、风险防控与应急能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保护区界标 |  | 16块 |
|  |  |  | 标志标识牌 |  | 14块 |
|  |  |  | 宣传牌 |  | 10块 |
|  |  |  | 隔离防护工程 |  | 4000米 |
|  |  |  | 应急装备与物资 |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 按时开工、完工率 |  | 100% |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 任务目标按期完成 |  | 2023年6月底前 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 保障饮用水水源安全 |  | 有效保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民饮水安全保障能力 |  | 显著提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | ≥90% |

根据《关于下达2023年度中央水污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕66号）中随文下达的绩效目标表。

2023年水污染防治资金(第二批)绩效目标分解表

（2023年）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 伊宁市南岸污水处理厂尾水人工湿地净化工程 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 伊犁州财政局 |  | 地方主管部门 | 伊犁州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 |  | 4758.61 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 4089.5 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 669.11 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 为减少污水处理厂出水污染物浓度，构建良性水循环系统，提高再生水利用率，实施伊宁市南岸污水处理厂尾水人工湿地净化工程。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人工湿地（平方米） |  |  | 19683.68 |
|  |  |  | 驳岸整理（平方米） |  |  | 34910 |
|  |  |  | 水生植物（平方米） |  |  | 41450 |
|  |  |  | 重要生态空间新增污水处理能力（万吨/天） |  |  | 1.5 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2025年9月 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | COD削减量（吨/年） |  |  | 1368.75 |
|  |  |  | 氨氮削减量（吨/年） |  |  | 246.38 |
|  |  |  | 湿地出水水质总磷排放浓度（吨/年） |  |  | 24.64 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 地方政府及生态环境部门满意度 |  |  | ≥90% |

2023年水污染防治资金(第二批)绩效目标分解表

（2023年）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 小营盘支流入博尔塔拉河水质保障及生态修复工程 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 博州财政局 |  | 地方主管部门 | 博州生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 博州生态环境局博乐市分局 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 |  | 5516.77 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 4954 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 562.77 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 通过本工程的建设进一步削减由博尔塔拉河小营盘支流的上游来水、农田灌溉退水、雨洪污染等汇入小营盘支流的有机污染物及氮磷营养盐，对博尔塔拉河支流来水进行水环境改善与生态修复，净化农田退水，实现水源涵养，雨洪调蓄，和河道的生态修复，促进水环境质量的改善，进而提高博尔塔拉河自身的净化能力;利用湿地的调蓄容积改善项目周边的排涝状况，为雨洪资源的利用创造条件;通过湿地建设丰富乡土物种生境，为乡土生物多样性的恢复、生态系统的稳定性的提升创造条件。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 河道走廊湿地（平方米） |  |  | 138800 |
|  |  |  | 库塘型湿地（平方米） |  |  | 140500 |
|  |  |  | 强化型河口湿地（平方米） |  |  | 20700 |
|  |  |  | 植被缓冲带修复面积（平方米） |  |  | 55310 |
|  |  |  | 重要生态空间新增污水处理能力（万吨/天） |  |  | 2 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工率 |  |  | 100% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 博尔塔拉河水质COD浓度（mg/L） |  |  | 30 |
|  |  |  | 博尔塔拉河水质氨氮浓度（mg/L） |  |  | 1.5 |
|  |  |  | 博尔塔拉河水质总磷浓度（mg/L） |  |  | 0.3 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% |

2023年水污染防治资金(第二批)绩效目标分解表

（2023年）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 阿勒泰市大克兰河饮用水源地自动监测站建设 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿勒泰地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿勒泰地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 阿勒泰地区生态环境局阿勒泰市分局 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 |  | 250 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 225 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 25 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 阿勒泰市大克兰河饮用水源地自动检测系统结合现代通信技术，实时的将水质监测数据、质控核查数据、各监测仪器的运行情况，系统故障，仪器故障等信息传送到系统，实现水环境管理平台的系统化、标准化、可视化、智能化，为水环境污染综合防治和管理工作提供重要信息支撑，推进水环境保护精细化管理。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地表水源水质在线自动监测站 |  |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 采样点建设工程合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2023年12月 |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 水质检测数据有效率 |  |  | ≥90% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% |

2023年水污染防治资金(第二批)绩效目标分解表

（2023年）

| 专项名称 |  | 水污染防治资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乌鲁木齐市水磨河(米东区段)水生态修复工程 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 乌鲁木齐市财政局 |  | 地方主管部门 | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 乌鲁木齐市米东区水务局 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度金额 |  | 3600 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 3049.5 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 550.5 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 本项目在已有规划开展或已开展的生态环境整治工程的基础上，拟针对还存在坡岸露、植物种类较少、河道基底生态受损等问题的河道进行生态修复工程建设，削减入河径流污染、河道基地污泥内污染，提高河堤岸水土保持、水质涵养能力、恢复河道基底健康及水体净化能力，助力下游三个庄断面水质提升改善。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生态护岸（米） |  |  | 3100 |
|  |  |  | 增加植被覆盖面积（平方米） |  |  | ≥31000 |
|  |  |  | 河道基底生态系统修复(平方米) |  |  | 120000 |
|  |  |  | 生态缓冲带（米） |  |  | 3100 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 政府采购率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  |  | 100% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 水体生态系统修复 |  |  | 有效提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善水环境质量 |  |  | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% |

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2023年度下达我区水污染防治资金中央资金33500万元，地方资金6025.92万元，共计资金为39525.92万元，资金到位39525.92万元，到位率100%。其中，2022年10月中央下达新疆水污染防治项目预算资金为21182万元，地方资金4218.54万元；2023年6月中央下达新疆水污染防治资金（第二批）项目预算资金为12318万元，地方资金1807.38万元。

2、项目资金执行情况分析。

截止到2023年12月31日，2023年度用于水污染防治的资金总计39525.92万元，共计执行16353.5998万元，执行率41.37%。其中，中央补助资金预算数33500万元，全年执行数16329.0783万元，执行率48.74%；地方资金预算数6025.92万元，全年执行数24.526万元，执行率0.41%。

提前下达2023年中央水污染防治资金25400.54万元，其中，中央资金21182万元，执行数14626.1538万元，执行率69.05%；地方资金4218.54万元，执行数24.526万元，执行率0.58%。个别项目存在征地手续问题，资金支付进度较慢，其他项目进度未达支付节点。

下达2023年度中央水污染防治资金（第二批）14125.38万元，其中，中央资金12318万元，执行数1728.5万元，执行率14.03%；地方资金1807.38万元，执行数0万元，执行率0%。资金下达时间较晚，仅支付项目前期费用，后因冬季气候因素，项目停工，导致资金执行较差。资金执行情况具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 中央资金(万元) | 中央资金执金额（万元） | 中央资金执行率(%) | 地方资金(万元) | 地方资金执行金额（万元） | 地方资金执行率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博尔塔拉河（博乐市青镇-小镇段）水环境治理与生态修复项目（三期） | 博乐市水利局 | 1290.91 | 841.92 | 65.22% | 1706.29 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 额尔齐斯河及北疆调水工程流域水体水生态环境本底调查与评估 | 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 | 1905.98 | 1568.0992 | 82.27% | 212 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 呼图壁县丰泉污水处理厂尾水人工湿地水质净化项目 | 呼图壁县住房和城乡建设局 | 6710.68 | 3250 | 48.43% | 861.35 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 重点区域建设用地及其历史纳污地表水体周边地下水环境调查与风险评估项目 | 乌鲁木齐市生态环境局 | 2558.07 | 2325.96 | 90.93% | 345 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目 | 乌鲁木齐市生态环境局 | 3307.626 | 3002.09 | 90.76% | 425.374 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 乌鲁木齐河流域依赖地下水的生态系统调查项目 | 乌鲁木齐市生态环境局 | 1295 | 1080.7706 | 83.46% | 205 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 吐鲁番市水环境监测网与信息化建设项目 | 吐鲁番市生态环境局 | 711 | 355 | 49.93% | 79 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 库尔勒市生活饮用水水源地一级保护项目 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | 1400 | 500 | 35.71% | 160 | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县工业园区拉依苏化工区地下水环境状况详细调查与风险评估项目 | 轮台工业园区管理委员会 | 1782 | 1456 | 81.71% | 200 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 叶城县乌拉勒河饮用水水源地规范化管理项目 | 叶城县农村饮水安全工程建设服务站 | 220.734 | 220.734 | 100.00% | 24.526 | 24.526 | 100.00% |
| 11 | 伊宁市南岸污水处理厂尾水人工湿地净化工程 | 伊宁市城市管理局 | 4089.5 | 800 | 19.56% | 669.11 | 0 | 0.00% |
| 12 | 小营盘支流入博尔塔拉河水质保障及生态修复工程 | 博州生态环境局博乐市分局 | 4954 | 28.50 | 0.58% | 562.77 | 0 | 0.00% |
| 13 | 阿勒泰市大克兰河饮用水源地自动监测站建设 | 阿勒泰地区生态环境局阿勒泰市分局 | 225 | 0 | 0.00% | 25 | 0 | 0.00% |
| 14 | 乌鲁木齐市水磨河(米东区段)水生态修复工程 | 乌鲁木齐市米东区水务局 | 3049.5 | 900 | 29.51% | 550.5 | 0 | 0.00% |
| 合计 |  |  | 33500 | 16329.0738 | 48.74% | 6025.92 | 24.526 | 0.41% |

（二）资金管理情况分析

严格按照《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备库制度的通知》、《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》要求择优在水污染防治项目储备库中选择项目并安排资金。在项目执行过程中要求项目承担单位严格执行水污染防治资金管理办法，遵照国库集中支付制度有关规定，做到专款专用，强化预算执行。加强水污染防治资金管理，定期开展项目实施情况调度、业务指导帮扶，强化现场监督检查，推动项目实施，促进资金执行进度。

1、资金分配科学性。

一是突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及生态环境部关于生态环境保护工作决策部署，围绕水污染防治重点目标任务，择优在中央水污染防治项目储备库中选择支持项目。二是强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，更好体现支持的必要性和突出效果。

2、资金下达及时性。

2022年10月28日，《财政部关于提前下达2023年水污染防治资金预算的通知》（财资环〔2022〕117号）下达资金21182万元；2023年6月11日，《财政部关于下达2023年水污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕35号）下达资金12318万元；2022年12月16日，自治区《关于提前下达2023年中央水污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕132号）下达资金21182万元；2023年7月19日，《关于下达2023年度中央水污染防治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕66号）下达资金12318万元。自治区财政厅在接到水污染防治专项资金后正式分解下达，资金下达及时。

3、资金拨付合规性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件拨付资金，要求各区、县、市财政部门和项目主管单位按程序审核通过后予以拨付。

4、资金使用规范性。

严格按照下达预算科目、《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件要求使用资金，无超标列支相关费用、专款专用、不存在截留、挤占、挪用序列支出等情况，票据合法合规并及时归档。

5、资金执行准确性。

根据《行政单位财务规则》（财政部令第113号）等文件执行资金，按照中央下达和地方各级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行合规。

6、预算绩效管理情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，自治区生态环境厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做到绩效监控，预算执行完做好绩效评价，财政资金使用效益有效提高，年度绩效目标如期实现。

7、支出责任履行情况。

所有资金均由承担单位合规支出，项目承担单位在资金拨付、监管等方面严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，支出责任履行情况良好。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

持续推进自治区水污染防治工作，支持相关地区开展重点流域水污染防治，集中式饮用水水源保护、良好水体等生态环境保护工作，推进水环境质量稳定向好，达到年度水质目标。一是全区水环境质量总体优良，2023年全区地表水环境优良水质比例为95.9%，劣V类比例为0%，高于全国平均水平。全区集中式饮用水水源优良比例为94.4%。二是美丽河湖建设取得新进展，2023年赛里木湖成功入选全国美丽河湖优秀案例。三是再生水利用取得新突破，乌鲁木齐市、哈密市纳入全国再生水循环利用试点城市名单。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达集中式饮用水源地整治数量（个）指标，指标值为2（个），我区实际开展集中式饮用水源地整治项目2个，指标完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达重要生态空间内新增污水处理能力（万吨/天）指标，指标值为2（万吨/天），我区实际支持新增污水处理能力2万吨/天项目建设，完成率100%、偏差率0%。

c.财政部随文下达新增开展地下水污染风险管控或修复项目数量（个）指标，指标值为2（个），我区实际新增开展项目数2个，完成率100%、偏差率0%。

d.财政部随文下达新增湿地恢复面积（㎞²）指标，指标值为0.10588（㎞²），我区实际完成0.12556㎞²，完成率118.59%、偏差率18.59%。

e.财政部随文下达新增区域再生水循环利用量（万吨/年）指标，指标值为700（万吨/年），我区实际支持新增再生水循环利用730万吨/年项目建设，完成率104.29%、偏差率4.29%。

f.财政部随文下达地下水环境环境调查（个）指标，指标值为2（个），我区实际完成2个，完成率100%、偏差率0%。

g.财政部随文下达新增河湖生态缓冲带修复面积（㎞²）指标，指标值为0.08（㎞²），我区实际完成0.08㎞²，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达项目验收合格率指标，指标值为100%，我区实际已验收且验收合格的项目４个，验收不合格项目0个，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

a.财政部随文下达开工率指标，指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达完工率指标，指标值为25%，我区实际完成28.57%，完成率114.28%、偏差率14.28%。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。

（3）生态效益指标

a.财政部随文下达地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）水体比例指标，指标值为达到国家下达的年度目标值，国家下达的地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）水体比例94.5%，我区实际比例95.90%。完成率101.48%、偏差率1.48%。

b.财政部随文下达地表水水质劣Ⅴ类水体比例指标，指标值为达到国家下达的年度目标值，国家下达的地表水水质劣Ⅴ类水体比例为2.7%，我区实际比例0%。完成率100%、偏差率0%。

c.财政部随文下达县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例指标，指标值为达到国家下达的年度目标值，国家下达的县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为94.4%，我区实际完成比例94.4%。完成率100%、偏差率0%。

d.财政部随文下达地下水环境质量考核目标达标情况指标，指标值为达到国家下达的年度目标值，国家下达的地下水环境质量考核目标达标情况指标值为29.4%，我区实际完成比例29.4%。完成率100%、偏差率0%。

（4）可持续影响指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3、满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达群众满意度指标，指标值为≥90%，我区实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标和原因

水污染防治资金经过自评，按照财政部设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏差情况。

（二）下一步改进措施

1、项目实施过程中存在不足。

一是由于天气、气候等因素的影响，项目无法按计划实施，导致项目进展缓慢，资金执行较慢；二是部分地（州、市）存在绩效管理意识不强、绩效管理队伍不够专业、项目绩效管理不够规范等情况；三是地(州、市)配套资金到位较慢，影响施工进度。由于部分地(州、市)项目前期施工工作准备不足、配套资金不能及时到位，导致中央专项资金下达后不能立即开工，错过夏季施工期，冬季气温较低现场工作开展困难，资金使用进展较慢；四是施工单位结算材料准备不全影响资金支付进度。部分施工单位对结算材料的准备工作不重视，施工结束后不能及时提交，导致资金支付流程缓慢。

2、下一步工作实施改进措施。

- 一是加强督促与调度，督促各地（州、市）加大项目资金的预算执行力度，确保项目尽快开工建设；二是加强帮扶指导，组织相关领域专家赴各地、项目现场开展帮扶指导，助力各地（州、市）开展项目管理工作，增强绩效管理意识；三是地方主管部门及时向财政部门申请支付配套资金，确保项目正常开工；四是督促施工单位重视结算材料准备工作，避免拖慢资金支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度中央水污染防治专项资金绩效自评价得分为94.14分，其中：预算执行4.14分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2、自评价中发现由于北疆地区冬季较长，部分项目错过施工季节导致项目推进迟缓。针对以上问题，在后期项目申报过程中，充分考虑气候、天气等问题可能对施工进度带来的影响，加快推进项目实施，提高预算执行，确保项目绩效目标如期完成。

3、评价结果将在自治区生态环境厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财会监督中未发现问题。

六、附件

水污染防治资金转移支付区域（项目）绩效自评表

新疆维吾尔自治区转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

| 转移支付(项目)名称 |  |  | 水污染防治资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 各地州生态环境局、各事业单位 |  |
| 资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) |  | 全年执行数(B) |  |  | 预算执行率 (B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 39525.92 |  | 16353.5998 |  |  | 41.37% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 33500 |  | 16329.0783 |  |  | 48.74% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 6025.92 |  | 24.526 |  |  | 0.41% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 本批次资金支持相关地区湿地、河湖缓冲带建设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 2023年度两批次资金均已按时下达,在接到水污染防治专项资金后30日内正式分解下达 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 本批次资金拨付过程符合相关规定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 本批次资金均按照相应分类科目使用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 资金均合规使用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 每月对相关项目进度和预算执行情况进行监督督促 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 所有资金均由承担单位合规支出 |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 持续推进自治区水污染防治工作，支持相关地区开展重点流域水污染防治，集中式饮用水水源地保护、良好水体等生态环境保护工作，推进水环境质量稳定向好，达到年度水质目标。 |  |  | 持续推进自治区水污染防治工作，支持相关地区开展重点流域水污染防治，集中式饮用水水源保护、良好水体等生态环境保护工作，推进水环境质量稳定向好，达到年度水质目标。一是全区水环境质量总体优良，2023年全区地表水环境优良水质比例为95.9%，劣V类比例为0%，高于全国平均水平。全区集中式饮用水水源优良比例为94.4%。二是美丽河湖建设取得新进展，2023年赛里木湖成功入选全国美丽河湖优秀案例。三是再生水利用取得新突破，乌鲁木齐市、哈密市纳入全国再生水循环利用试点城市名单。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水源地整治数量（个） | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重要生态空间内新增污水处理能力 （万吨/天） | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增开展地下水污染风险管控或修复项目数量（个） | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增湿地恢复面积（㎞²） | 0.10588 | 0.12556 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增区域再生水循环利用量 （万吨/年） | 700 | 730 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水环境环境调查（个） | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增河湖生态缓冲带修复面积（㎞²） | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工率 | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 完工率 | ≥25% | 28.57% |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 地表水水质优良 （达到或优于Ⅲ类）水体比例 | ≥94.5% | 95.90% |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水水质劣Ⅴ类水体比例 | ≤2.7% | 0% |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 | ≥94.4% | 94.4% |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水环境质量考核目标达标情况 | ≥29.4% | 29.4% |  |  |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |