# 附件1

新疆重大需求人才支持计划项目指南

（核与辐射领域）

一、项目名称

新疆伊犁地浸采铀区地下水放射性污染防治技术集成及工程示范

二、研究内容

针对新疆伊犁地浸采铀区地下水环境管理的关键瓶颈，围绕“精准取样-快速检测-生态修复-工程验证”全链条开展技术攻关。重点研发临液面封闭式定深分层采样技术，研制高选择性吸附膜与高灵敏荧光探针，构建用于铀污染快速响应与特异性检测的新体系；从典型污染场地中筛选富集种/群水平功能微生物，解析其铀还原与吸附机制，结合生物信息学分析优化群落结构与功能，构建高效去除铀的合成菌群（铀去除率≥90%）；在伊犁典型地浸采铀退役采区开展技术集成与工程示范（≥100m2），形成适用于高矿化度、多污染物共存条件的“检测-修复-评估”一体化技术体系，为实现区域地下水铀污染绿色高效治理与产业可持续发展提供技术支撑和可推广模式。

- 考核指标

- 高保真地下水采样装备1套，研制出可视化测试纸条和试剂盒检测产品1套，整合的高性能荧光探针可实现10 uM-300uM的检测范围，检出限达到20 uM，检测时间≤20 min。

2. 铀矿矿区地下水功能微生物群落数据库1套；耐酸耐寒功能微生物筛选扩培技术1套，生物矿化还原修复技术方案及工艺参数1套；耐酸耐寒功能菌剂1-2种地下水铀、重金属污染物相比修复前去除率达到90%以上；筛选20种以上关键功能菌，构建铀矿矿区地下水生态修复的合成菌群策略1套，为实际场地修复提供实践指导。

3. 酸法地浸终采单元修复现场工程示范1个（示范面积≥100m2），完成6个月以上实际验证，完成酸法地浸采铀地下水原位生物协同修复技术1套，形成可推广的集成技术模式。

- 申报说明

本项目实行总承单位负责制，项目申报团队需符合总承单位提出的技术和管理等要求。实施周期：不超过3年，项目完成时间：不晚于2028年12月，拟资助经费：不超过1000 万元。